四川省峨眉山市高标准农田建设规划（2021—2030年）

峨眉山市农业农村局

四川百子图实业有限公司

二○二三年十一月

项目名称：四川省峨眉山市高标准农田建设规划（2021—2030年）

编制单位：四川百子图实业有限公司

编制单位负责人： 陈永生  职务  董事长  职称 高工

参与编制人员：

姓 名              专    业             职 称

岳国勋              造价工程专业          工程师

杨  强          水利水电工程专业     工程师

贺  龙          水利水电工程专业     工程师

廖  彬           农田水利专业        工程师

戢俊超          水利水电工程专业    初级工程师

宿超文         现代农业技术与管理   高级农艺师

付  强         农业资源与环境专业     农艺师

马  聪            动物医学专业      助理兽医师

潘玉林         农田水利工程专业     助理工程师

目  录

第一章  背景及意义	1

1.1背景	1

1.2重大意义	4

1.3发展形势	4

1.4建成成效	6

1.5建设潜力	8

第二章  建设方向与总体要求	3

2.1建设方向	3

2.2总体要求	4

2.3工作原则	5

2.4建设目标	7

2.5水土保持及环境影响评价	10

第三章  建设条件与基础	11

3.1自然概况	11

3.1.1地理位置及范围	11

3.1.2地形地貌	17

3.1.3水文气象	17

3.1.4水资源	18

3.1.5林草资源	18

3.1.6土壤条件	19

3.2经济基础	20

3.2.1社会经济情况	20

3.2.2人口状况	21

3.3现状条件分析	21

3.3.1交通状况	21

3.3.2土地利用现状	22

3.3.3耕地资源	24

3.3.4电力条件	27

3.4高标准农田已上图情况	27

3.5永久基本农田农情况	33

第四章  水资源供需平衡分析	35

4.1水资源供需平衡分析	35

4.1.1项目区水资源概况	35

4.1.2设计水平年、灌溉设计保证率和灌溉定额	36

4.1.3现状分析	38

4.1.4设计水平年分析	41

4.2灌溉水质分析评价	43

第五章  建设内容及标准	45

5.1建设标准	45

5.2建设依据	46

5.3建设内容	48

5.3.1田块整治	48

5.3.2土壤改良	49

5.3.3灌溉和排水	49

5.3.4田间道路	50

5.3.5农田防护和生态环境保护	50

5.3.6农田输配电	51

5.3.7科技服务	51

5.3.8管护利用	52

5.3.9体制机制	52

第六章 建设分区及建设内容	53

6.1建设分区	53

6.1.1平坝区	53

6.1.2丘陵区	55

6.1.3山区	57

6.2建设任务	59

6.3高标准农田建设年度规划	64

6.3.1规划选取原则	64

6.3.2高标准农田规划区域	64

6.3.3分年度建设内容	72

第七章  建设监管与后续管护	91

7.1质量监管	91

7.1.1建设质量	91

7.2.2质量评价	91

7.2.3社会监督	92

7.2竣工验收	92

7.2.1明确项目验收程序	92

7.2.2工程移交	92

7.2.3及时规范建档归档	93

7.3上图入库	93

7.3.1规范方式	93

7.3.2动态监管	93

7.4建后管护	94

7.5严格保护利用	94

7.5.1强化用途管控	95

7.5.2加强农田保护	95

7.5.3确保良田粮用	95

第八章  投资测算与资金筹措	96

8.1投资测算	96

8.1.1概算编制依据	96

8.1.2投资测算	97

8.2资金筹措	98

8.2.1积极争取财政资金投入	98

8.2.2完善新增耕地指标调剂收益使用机制	98

8.2.3引导社会资本投入	98

第九章  效益分析	99

9.1经济效益	99

9.2社会效益	99

9.2.1增强粮食安全保障能力	99

9.2.2推动现代化农业发展	100

9.2.3保护种粮农民积极性	100

9.2.4助力乡村振兴	100

9.3生态效益	100

9.3.1提高水土资源利用效率	100

9.3.2改善农业生态环境	101

9.3.3提升农田生态功能	101

第十章  保障措施	102

10.1加强组织领导	102

10.1.1完善体制机制	102

10.1.2加强行业管理	102

10.1.3强化队伍建设	102

10.2重视规划先行	103

10.3加强资金保障	103

10.3.1加强政府投入保障	103

10.3.2完善多元化筹资机制	104

10.3.3统筹整合资金	104

10.4加大科技支撑	104

10.4.1加强技术创新	104

10.4.2开展科技示范	105

10.5严格监督考核	105

10.5.1强化激励考核	105

10.5.2动员群众参与	105

附件	106

# 第一章  背景及意义

## 1.1背景

高标准农田建设是巩固和提高粮食生产能力，保障国家粮食安全的关键举措。党中央、国务院高度重视高标准农田建设，党的十八大以来，各地区各部门认真贯彻党中央、国务院决策部署，大力推进高标准农田建设，有力支撑了粮食和重要农产品生产能力的提升。为此，农业农村部会同有关部门和地方政府认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，加强政策支持，强化工作指导，推动各地大力推进高标准农田建设，改善农业生产条件、生态环境，提升粮食生产能力。截至2020年底，全国已完成8亿亩高标准农田建设任务。建成的高标准农田，在节水、节电、节肥、节药、节人工等方面均有明显的效果，亩均粮食产能一般增加10%～20%，亩均节本增效约500元，为保护农民种粮积极性，确保全国粮食产量连续多年稳定在1.3万亿斤以上发挥了重要支撑作用。

2019年以来，中央1号文件多次提出加快修编全国高标准农田建设总体规划，实施新一轮高标准农田建设规划。国务院办公厅印发《关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》（国办发〔2019〕350号）要求“修编全国高标准农田建设规划，形成国家、省、市、县四级农田建设规划体系”。2020年四川省委一号文件提出“编制全省高标准农田建设规划”。根据农业农村部编制的《全国高标准农田建设规划（2021—2030年）》（后简称《全国规划》），四川省组织编制了《四川省高标准农田建设规划（2021—2030年）》（后简称《省规划》）。省规划坚持与全省“十四五”规划、水利和农业农村现代化规划、国土空间规划等衔接配套，围绕乡村振兴战略实施、成渝现代高效特色农业带建设、“10+3”现代农业产业体系和现代农业园区建设等，统筹谋划，科学布局，分区推进，加快建设一批集中连片、旱涝保收、稳产高产、生态友好的高标准农田，不断巩固提升我省粮食生产能力。

乐山市按照《四川省人民政府办公厅关于切实加强高标准农建设巩固和提升粮食安全保障能力的实施意见》（川办发〔2020〕51号）、《乐山市“十四五”推进农业农村现代化规划》等要求，为深入贯彻“藏粮于地，藏粮于技”战略，持续推进高标准农田建设，提升全市粮食生产能力，保障国家粮食安全，编制《乐山市高标准农田建设总体规划（2021—2030年）》（以下简称《规划》）。《规划》以《全国高标准农田建设规划（2021—2030年）》和《四川省高标准农田建设规划（2021—2030年）》为统揽，紧密衔接《乐山市“十四五”推进农业农村发展规划》（2021—2025年）》、《乐山市高标准农田建设规划（2021—2030年）》、《峨眉山市“十四五”推进农业农村现代化规划（2021—2025）》。

峨眉山市以《全国高标准农田建设规划（2021—2030年）》、《四川省高标准农田建设规划（2021—2030年）》和《乐山市高标准农田建设规划（2021—2030）》为统揽，紧密衔接峨眉山市国土空间规划、乡村振兴、农业产业发展、水利、交通等规划和征求相关职能部门以及群众意见后，编制了《峨眉山市高标准农田建设规划（2021—2030）》。《规划》在深入调研的基础上，客观评价了全市高标准农田建设现状和成效，分析了现阶段高标准农田建设的有利条件和面临挑战，阐述了高标准农田建设面临的新形势和新要求，提出一个时期我市高标准农田建设的指导思想、基本原则，明确了区域布局建设目标、建设任务、建设标准、建设内容和建后管护，是今后一段时期我市高标准农田建设的重要实施依据。规划基准年为2021年，规划期限为2021—2030年，规划目标年为2030年，展望到2032年。

## 1.2重大意义

民以食为天，食以土为本。农田作为粮食生产的基础，其质量高低不仅影响粮食产量的高低，还关系到农产品质量的好坏，是粮食安全的根基。同时，农田作为生态系统的重要组成部分，土壤是重要的碳库（碳汇），对推动农业绿色低碳发展，推进农业农村生态文明建设具有重要作用。当前和今后一个时期，粮食消费结构不断升级，粮食需求和资源禀赋相对不足的矛盾日益凸显，加之面临的外部环境趋于复杂，确保国家粮食安全的任务更加艰巨。党的十九大提出了实施乡村振兴战略的重大历史任务，十九届五中全会要求全面推进乡村振兴、实施高标准农田建设工程。确保重要农产品特别是粮食供给，是实施乡村振兴战略、加快农业农村现代化的首要任务。建设高标准农田，是巩固和提高粮食生产能力、保障国家粮食安全的关键举措。大力推进高标准农田建设，加快补上农业基础设施短板，增强农田防灾、抗灾、减灾能力，有利于聚集现代生产要素，推动农业生产经营规模化专业化，促进农业农村现代化发展；有利于落实最严格的耕地保护制度，不断提升耕地质量和粮食产能，实现土地和水资源集约节约利用，推动形成绿色生产方式，促进农业可持续发展。

## 1.3发展形势

（1）党的十九届五中全会明确提出，实施高标准农田建设工程，“十四五”规划纲要和近年来中央1号文件均对编制实施新一轮全国高标准农田建设规划作出具体部署。为此，农业农村部深入16个省120多个县开展实地调研，多次召开专题会议研讨论证，广泛征求中央有关部门、地方政府、相关领域专家、基层农田建设管理人员等各方面意见的基础上，牵头形成了《全国规划》，并于8月27日经国务院批复正式实施。

省委省政府高度重视高标准农田建设，连续12年召开农田水利基本建设现场会。省委、省政府领导多次作出批示，分别在省委农村工作会议、全省农田水利基本建设现场会、全省高标准农田现场推进会上强调加快高标准农田建设，推动“藏粮于地”战略落实到位。

峨眉山市积极响应中央1号文件精神，及时出台高标准农田建设方案，配套高标准农田地方财政资金，为峨眉山市高标准农田建设提供有力保障。

（2）建设管理机制和规章制度更加健全。2018年，新一轮国家机构改革，明确将农田建设项目管理职责整合到农业农村部门统一管理，切实改变过去农田建设“五牛下田、分散管理”的局面。农田建设构建了集中统一、上下联动的新管理体系，项目和资金、评价激励、竣工验收、建后管护等管理办法相继出台，农田建设制度框架基本建立，建设资金保障能力逐步增强，农田队伍体系建设得到加强。各级农业农村部门组建了农田建设管理机构，强化人员配备，履行管理职责，为构建“五统一”管理新体制，为统筹推进高标准农田建设工作奠定了坚实基础。

（3）形成社会公示和良好的基础条件。经过大量实践表明，高标准农田建设是事关国家粮食安全、现代农业发展、农村产业兴旺、乡村振兴的重大民生工程，社会各界高度认可，农民群众普遍欢迎。近年来，全省坚持不懈进行探索，建成了一批万亩以上的高标准农田示范区，各地在部门协调推进、建设机制创新、财政投入保障机制、整区域推进、绿色农田建设、“五良”融合等方面进行了实践探索，为大规模推进高标准农田建设提供了经验。

（4）实践探索积累了丰富经验。近年来，各级政府高度重视高标准农田建设，在组织形式、工作机制、资金筹措、实施模式等方面探索了政府主导、多方参与，强化统筹、部门协同，政府投入为主、多渠道筹资，集中示范、整区域推进等诸多好做法、好经验，创造了一批可复制、可推广的典型模式，为加快推进高标准农田建设提供了丰富的实践经验和路径借鉴。

## 1.4建成成效

历年来，峨眉山市委、市政府均十分重视高标准农田的建设，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，推动全市高标准农田建设，改善农业生产条件、生态环境，提升粮食生产能力。

自2011年以来，通过农业、发改、自然、水利、财政等部门组织实施高标准农田项目落地，推进高标准农田建设，提升了粮食产量，促进农民增收，为推进现代农业发展夯实了坚实的基础。

“十二五”以来，峨眉山市累计建成高标准农田面积16.53万亩（实际建成14.59万亩）。

高标准农田项目区通过推进机械化、规模化、标准化“三化”联动等建设，实现农田灌排能力、农机作业能力、耕地生产能力“三力”大幅提升。全市布设了耕地质量定位监测点和耕地质量调查点，实现监测、调查全覆盖。通过增施有机肥、秸秆还田、畜禽粪污综合利用等技术的推广应用，持续培肥地力，耕地质量等级和粮食生产能力逐年提升。

牢固树立绿色发展理念，因地制宜构建生态沟渠、道路和塘堰湿地系统，保障和改善了农田生态环境。项目以小流域为单元，以坡耕地治理为重点，小流域综合治理度达到85%以上。以渠道防渗建设为重点，推广低压管道灌溉、喷灌、微灌等高效节水灌溉技术，配套水肥一体化设施，肥、药利用率提高5%-10%，有效减轻农业面源污染，生态环境得到有效改善。

集中连片推进高标准农田建设，改变了土地零星分割的状况，推动土地有序流转，推进适度规模经营，为进一步转变农业增长方式、促进现代农业发展提供了物质基础。据统计，高标准农田建设项目区的土地流转面积达到50%以上。以“五良”融合发展为统领，以田型调整和机耕生产道路等设施建设为重点，推进农田“宜机化”改造，促进农机装备产业转型升级，项目区主要农作物耕种收综合机械化水平高于项目区外5%以上。

进一步加强全市农田建设管理，逐步构建起统一规划布局、统一建设标准、统一组织实施、统一验收考核、统一上图入库“五统一”的农田建设管理新机制。加大统筹协调推进力度。将高标准农田建设纳入粮食安全县长负责制、耕地保护责任目标考核的重要内容，建立考核结果通报和约谈制度。

## 1.5建设潜力

- （一）已建高标准农田情况

（1）耕地情况

根据2020年度国土变更调查成果统计，我市现有耕地总面积为24.13万亩。

截止2020年，我市累计已建高标准农田16.53万亩，除去重叠图斑和非耕地面积，实际建成高标准面积为14.59万亩。基于2020年变更数据库，将已建成高标准农田与2020年度变更库中耕地相交，统计已建成高标中耕地面积为9.58万亩，占峨眉山市全部耕地面积（24.13万亩）的比例为39.70%。具体数据见表1.5-1。

（2）永久基本农田情况

根据“三区三线”划定成果资料统计，划定永久基本农田面积为20.07万亩。根据峨眉山市高标准农田建设数量清查成果的显示：截止2022年底，全市永久基本农田中已建高标准农田面积为8.91万亩，占永久基本农田总面积的44.39%。各区县数据见表1.5-2。

表1.5-1峨眉山市2011—2020年已建高标准农田数据汇总

单位：万亩

| 行政区划 | 2020年耕地总面积 | 2011—2020年已建高标准农田面积 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总面积 | 重叠图版面积 | 非耕地面积（基于2018年度国土调查变更成果） | 实际建成面积 | 其中耕地面积（基于2020年度国土调查变更成果） |
| 峨眉山市 | 24.13 | 16.53 | 1.33 | 0.61 | 14.59 | 9.58 |

备注：1、2020年耕地总面积是根据乐山市2020年度国土调查变更成果统计

2、总面积=2011—2020年已建成高标准农田上图入库面积

3、实际建成面积=总面积-重叠图斑面积-非耕地面积（基于2018年度国土调查变更成果）

4、耕地面积（基于2020年度国土调查变更成果）是已建成高标准农田中属于2020年度国土调查变更成果中耕地的面积

表1.5-2 峨眉山市永久基本农田数据汇总表

单位：万亩

| 行政区划 | 永久基本农田中高标准农田建设情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 划定面积 | 已建设（到2022年） | 正在建设 | 未建设 | 剩余可建 | 至2022年建成比例（%） |
| 峨眉山市 | 20.07 | 8.91 | 0.21 | 10.97 | 6.3 | 44.39% |

- （二）任务目标

《四川省高标准农田规划（2021—2030年）》提出，2021—2025年，峨眉山市累计新建高标准农田面积1.61万亩，改造提升高标准面积1.39万亩，新增高效节水灌溉面积0.2万亩；2026—2030年，峨眉山市累计改造提升面积2.32万亩。以此确保我市乃至我省粮食产量稳定。

- （三）剩余潜力

高标准农田建设严格执行《高标准农田建设通则》（GB/T30600-2022）等国家行业和省相关技术规范和行业标准，因此本次规划确定的潜力测算原则为：

（1）以2020年度变更调查成果为基础，与国土空间规划、乡村振兴、农业产业发展、水利、交通等规划做好衔接，明确目标任务，优化建设布局，突出永久基本农田、两区划定等重点区域；

（2）禁止在生态保护红线、城镇开发边界、土壤污染严重的区域建设高标准农田；恢复类耕地经验收合格后建设为高标农田农田。

（3）坚持“整乡整村推进、集中连片打造”的原则，以乡镇、村组行政区域为界线，以灌区、流域或园区为单元，统筹规划、连片推进、因地制宜建设高标准农田。

经测算，我市高标准农田建设潜力为14.55万亩，表1.5-3。

表1.5-3  峨眉山市高标准农田建设潜力测算表

单位：万亩

| 行政区划 | 2020年耕地总面积 | 已建设高标准农田中耕地面积 | 剩余高标建设潜力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 峨眉山市 | 24.13 | 9.58 | 14.55 |

备注：1、2020年耕地总面积是根据峨眉山市2020年度国土调查变更成果统计

2、已建设高标准农田中耕地面积是已建成高标准农田中属于2020年度国土调查变更成果中耕地的面积

3、剩余高标建设潜力=2020年耕地面积-已建设高标准农田中的耕地面积

# 第二章  建设方向与总体要求

## 2.1建设方向

《全国规划》在总结近年来农田建设情况的基础上，分析了全国高标准农田建设面临的形势，明确了高标准农田建设的方向和目标任务，是指导今后一个时期系统开展高标准农田建设的重要依据和行动指南，对凝聚各方共识加快构建农田建设新格局，推动农业高质量发展和乡村全面振兴，夯实国家粮食安全基础具有十分重要的意义。

《全国规划》坚持系统思维和全局观念，立足我国国情和经济社会发展阶段，着眼长远和全局，综合考虑自然资源禀赋、工作基础、财力状况等因素，提出了今后一个时期高标准农田建设总体目标任务，明确到2025年累计建成10.75亿亩并改造提升1.05亿亩、2030年累计建成12亿亩并改造提升2.8亿亩高标准农田；到2035年，全国高标准农田保有量和质量进一步提高。

《省规划》紧扣高质量发展主题，明确了高标准农田建设的田（田块整治）、土（土壤改良）、水（灌溉与排水）、路（田间道路）、林（农田防护和生态环保）、电（农田输配电）、技（科技服务）、管（管理利用）、制（体制机制）这样9个方面的内容，可以说是集水、土、气、生态条件于一体，统筹协调的系统工程。要求加快构建科学统一、层次分明、结构合理的高标准农田建设标准体系。同时，建立健全稳定增长投入机制，加大财政投入力度，鼓励多渠道保证地方政府投入，明确从2020年起执行“中央、省级和市财政补助资金每亩共计不低于3000元”的财政投资补助政策。

紧盯粮食生产首要目标，优化了建设分区，明确了分区域建设重点，要求科学设计建设内容，加强项目精细化管理，严格执行相关建设标准和规范，开展耕地质量等级变更评价，提高建设质量。规范项目竣工验收，健全长效管护机制，实现项目长久持续发挥效益。同时，还明确了实施保障措施。

注重坚持问题导向、目标导向，与上一轮2011年—2020年的全国高标准农田建设总体规划相比，具有3个突出特点。一是更加突出产能保障。立足确保谷物基本自给、口粮绝对安全，以提升粮食产能为首要目标，优先在永久基本农田、“两区”（即粮食生产功能区、重要农产品生产保护区），集中力量建设集中连片、旱涝保收、节水高效、稳产高产、生态友好的高标准农田，形成一批“一季亩均千斤、两季亩均吨粮”的口粮田，进一步筑牢保障国家粮食安全基础，把饭碗牢牢端在自己手上。

## 2.2总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会、中央经济工作会议、中央农村工作会议和习近平总书记眉山视察关于加强耕地保护、抓好粮食生产工作重要指示精神，认真落实党中央、国务院和省委、省政府、乐山市委、市政府决策部署，围绕深入实施乡村振兴战略、加快农业农村现代化，以提升粮食产能为首要目标，以农产品主产区为主体，在永久基本农田和“两区”重点布局，加快推进“藏粮于地、藏粮于技”，大力实施高标准农田建设十年攻坚行动。坚持新增建设和改造提升并重、建设数量和建设质量并重、工程建设和建后管护并重、产能提升和绿色发展协调，统一组织实施与分区分类施策相结合，实行田、土、水、路、林、电、技、管、制综合配套，统筹连片规划，集中规模打造，建设“一季千斤、两季吨粮”的口粮田，确保建成一批“集中连片、能排能灌、旱涝保收、宜机作业、节水高效、稳产高产、生态友好”的高标准农田，为保障粮食安全和建设农业强省奠定坚实基础。

要更加突出质量要求。坚持新增建设与改造提升并重、建设数量和建成质量并重、工程建设与建后管护并重，产能提升和绿色发展相协调（即“三并重一协调”），合理安排已建高标准农田改造提升，进一步提升粮食生产和重要农产品供给能力，形成更高层次、更有效率、更可持续的国家粮食安全保障基础。

要更加突出针对性和可操作性。针对不同区域粮食生产面临的主要障碍因素，分类指导，将全市高标准农田建设分片区规划，因地制宜提出各分区项目划分和目标任务。

## 2.3工作原则

（1）政府主导、多元参与

完善和优化公共财政投入保障机制，在中央省级财政加大投入力度的同时，乐山市和峨眉山市及时落实地方政府的支出责任。尊重农民意愿，维护农民权益，积极引导农民、新型农业经营主体、农村集体经济组织和涉农企业等各类社会资本参与高标准农田建设，形成共谋一碗粮、共抓一块田的工作合力。

（2）科学布局、突出重点

以永久基本农田为基础，优先在粮食生产功能区、重要农产品生产保护区建设高标准农田，统筹协调现状撂荒耕地，筑牢国家粮食和重要农产品安全阵地。用好高标准农田建设评估、国土“三调”成果，做好与全市国土空间、乡村振兴、农业产业发展、水利等规划的衔接，明确目标任务，优化建设布局，突出重点区域，分年分批实施，保障峨眉山市重要农产品特别是粮食的有效供给。

（3）分类施策、综合配套

根据自然资源禀赋、农业生产特征及生产主要障碍因素，因地制宜确定建设重点与内容，统筹推进田、土、水、路、林、电、技、管、制综合治理，完善农田基础设施，实现综合配套，满足现代农业发展需要。

（4）建改并举、绿色生态

落实高质量发展要求，保质保量完成新增高标准农田任务，合理安排已建项目区评估认定未达标的高标准农田改造提升，有效提升农田质量。践行绿色发展理念，加强生态环境保护，推动耕地质量保护与提升，实现农业生产与生态保护相协调。

（5）建管并重、良性运行

建立健全高标准农田建后管护机制，落实管护主体和责任，建立多元化管护经费保障机制，形成项目建设、管理一体化。按照“谁使用、谁受益、谁管护”的原则，探索社会化和专业化相结合的管护模式，确保工程长效运行。

（6）依法严管、良田粮用

建成的高标准农田，要划为永久基本农田，实行特殊保护，坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，任何单位和个人不得损毁、擅自占用或改变用途。支持高标准农田主要用于粮食生产，强化用途管制。建成全市高标准农田建设“一张图”和监管系统，实现有据可查、全程监控、精准管理、资源共享。

## 2.4建设目标

规划期内，集中力量建设集中连片、旱涝保收、节水高效、稳产高产、生态友好的高标准农田，形成一批“一季千斤、两季吨粮”的口粮田，满足人们粮食和食品消费升级需求，进一步筑牢国家粮食安全基础，把饭碗牢牢端在自己手上。高标准农田建设主要围绕田、土、水、路、林、电、技、管、制等9方面的建设内容，以提高粮食生产能力为首要目标，以永久基本农田保护区、粮食生产功能区和重要农产品生产保护区为建设重点，坚持新增建设和改造提升相结合，提升高标准农田建设质量和效益，打造集中连片、旱涝保收、宜机作业、节水高效、稳产高产、生态友好的高标准农田，为夯实粮食安全基础和建设农业强省奠定坚实基础。

2021—2025年，峨眉山市累计新建高标准农田面积1.61万亩，改造提升高标准面积1.39万亩，新增高效节水灌溉面积0.2万亩；2026—2030年，峨眉山市累计改造提升面积2.32万亩。

2021—2030年，通过持续改造提升，全国高标准农田保有量和质量进一步提高、绿色农田、数字农田建设模式进一步普及，支撑粮食生产和重要农产品供给能力进一步提升，形成更高层次、更有效率、更可持续的国家粮食安全保障基础。经新建高标准农田，预期粮食综合生产能力将亩均产能提高100公斤左右。经改造提升高标准农田产能不低于高标准农田产能的平均水平。建成高标准农田亩均节水率预计超过10%，建成高标准农田上图入库覆盖达到100%。

表2.4-1峨眉山市高标准农田建设主要指标表（2021—2030年）

| 序号 | 指标 |  | 目标值 |  | 指标属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 到2025年 | 到2030年 | 约束性 |
| 1 | 高标准农田保有量（万亩） |  | 1.61 | 1.61 | 约束性 |
|  | 其中 | 累计新建高标准农田面积（万亩） | 1.61 | 1.61 | 约束性 |
|  |  | 已建高标准农田累计改造提升面积（万亩） | 1.39 | 3.71 | 约束性 |
|  |  | 累计新增高效节水灌溉面积（万亩） | 0.30 | 0.30 | 预期性 |
| 2 | 新增粮食综合生产能力 |  | 新增高标准农田亩均产能提高100公斤左右 |  | 预期性 |
|  |  |  | 改造提升高标准农田产能不低于高标准农田产能的平均水平 |  | 预期性 |
| 3 | 建成高标准农田亩均节水率（%） |  | 10% |  | 预期性 |
| 4 | 建成高标准农田上图入库覆盖率（%） |  | 100% |  | 预期性 |

高标准农田建设主要涉及田、土、水、路、林、电、技、管、制9个方面目标。

田 通过合理归并和平整土地、坡耕地田坎修筑，实现田块规模适度、集中连片、田面平整，耕作层厚度适宜，山地丘陵区梯田化率提高。

土 通过培肥改良，实现土壤通透性能好、保水保肥能力强、酸碱平衡、有机质和营养元素丰富，着力提高耕地内在质量和产出能力。

水 通过加强田间灌排设施建设和推进高效节水灌溉等，增加有效灌溉面积，提高灌溉保证率、用水效率和农田防洪排涝标准，实现旱涝保收。

路 通过田间道（机耕路）和生产路建设、桥涵配套，合理增加路面宽度，提高道路的荷载标准和通达度，满足农机作业、生产物流要求。

林 通过防护工程建设，改善农田生态环境，提高农田防御风沙灾害和防止水土流失能力。

电 通过完善农田电网、配套相应的输配电设施，满足农田设施用电需求，降低农业生产成本，提高农业生产的效率和效益。

技 通过工程措施与农艺技术相结合，推广数字农业、良种良法、病虫害绿色防控、节水节肥减药等技术，提高农田可持续利用水平和综合生产能力。

管 通过上图入库和全程管理，落实建后管护主体和责任、管护资金，完善管护机制，确保建成的工程设施在设计使用年限内正常运行、高标准农田用途不改变、质量有提高。

制 建立完善合理的农田建设投融资机制，增加农田建设投入规模。制定合理的建设管理、资金管理、技术规范和验收标准等，规范推进高标准农田建设。建立健全工程质量监督体系和考核评价制度，促进参建单位按照规范和标准实施项目，严格质量控制、巡查和监理工作，做到进度质量并重。

## 2.5水土保持及环境影响评价

本次项目规划的高标准农田建设，只在田型调整及道路、沟渠开挖中会有开挖、填筑等破坏地表植被的情况，拟建项目区植被将遭受部分破坏。从调查结果来看，可能受到项目影响的植被类型主要包括自然植被及农田植被。工程影响范围是块状，地表植被的损失将对现有生态系统产生一定的影响，但损失面积相对于整个地区是少量的。施工完成土地复种后将恢复生物会自成系统，由于人为干扰较少，部分道路两旁的人工草木和地方优势草类将共栖共生，发育优良。总之，该项目建设对地区水土保持的影响不甚明显。

本项目施工期对沿线地表水体的影响主要包括施工营地生活污水、拌合站生产废水排放以及建筑材料运输与堆放对水体的影响等。结合整个项目区沿线居民点分布特点，本项目评价范围内环境空气保护目标主要是沿线的城镇居民点以及沿线大的村庄。项目施工期主要的大气污染物是扬尘、粉尘。扬尘和粉尘主要来源于运输材料的车辆、混凝土和灰土的拌和，以及材料运输撒落和运输产生的二次扬尘。

# 第三章  建设条件与基础

## 3.1自然概况

### 3.1.1地理位置及范围

峨眉山市位于东经103°10′30″-103°37′10″，北纬29°17′30″-29°43′42″之间，地处四川有盆地西南部边缘、乐山市中区以西，东北与川西平原接壤，西南连接大小凉山，是盆地到高山的过渡带，东西宽25千米、南北长46千米，总面积1181平方千米。2020年，全市共有1个乡、10个镇、2个街道，128个行政村、1086个村民小组，26个社区、433个居民小组。年末全市总户数156726户，户籍人口为425283人。2021年—2030年项目规划涉及乡镇概况如下：

符溪镇位于峨眉山市境东部，有峨眉山东大门之称。东连乐山市中区苏稽镇、平兴镇，南接桂花桥镇，西邻胜利街道、绥山镇，北挨双福镇、夹江县甘江镇。符溪镇面积44.2平方公里，辖9个行政村、78个村民小组，2个社区、35个居民小组。截至年底，总户数10347户，城镇人口16132人，乡村人口15217人，总人口31349人。2020年，实现地区生产总值29.3319亿元，同比增长4.6%；规模以上工业增加值增速2.4%；社会固定资产投资增速13.0%；农民人均可支配收入22696元，增速9.0%。

大为镇地处峨眉山市境西南部，东邻龙池镇、龙门乡，南挨峨边县沙坪镇、新场乡，西连金口河区金河镇，北接龙池镇。辖区面积128平方公里，全镇辖8个行政村，62个村民小组。截至年底，总户数3878户，城镇人口2232人，乡村人口10142人，总人12374人。2020年，实现地区生产总值4.1485亿元，同比增长4.2%；规模以上工业增加值增速2.9%；全年社会固定资产投资增速138.2%；农民人均可支配收入19018万元，同比增长8.7%。

罗目镇位于峨眉山市西南，东邻九里镇、桂花桥镇、南接九里镇、新桥镇，西连高桥镇，北靠黄湾镇、峨山街道辖区面积50平方公里，辖9个行政村、82个村民小组，1个社区、10个居民小组。截至年底，总户数8499户，城镇人口8936人，乡村人口 14695人，总人口23631人。2020年，实现地区生产总值11.7290亿元，同比增长4.0%；社全固定资速105.5%；农民人均可支配收入19672元，增速8.9%。

九里镇位于峨眉山市东南部，东连乐山市市中区平兴镇、乐山市沙湾区嘉农镇，南接乐山市沙湾区沙湾镇、峨眉山市高桥镇，西毗罗目镇，北邻桂花桥镇。辖区面积72.5平方公里，辖13个行政村、95个村民小组，2个社区、19个居民小组。截至年底，总户数14659户，城镇人口11962人，乡村人口25931人，总人口37893人。2020年，实现地区生产总值 44.7947亿元，同比增长4.0%；规模以上工业增加值增速5.2%；社会固定资产投资增速-14.9%；农民人均可支配收入21303元。

桂花桥镇位于峨眉山市东南部，东连乐山市市中区平兴镇，南接九里镇，西毗峨山街道、罗目镇，北邻胜利街道、符溪镇。辖区面积41.01平方公里，辖8个行政村、95个村民小组，2个社区、28个居民小组。截至年底，总户数14720户，城镇人口11655人。乡村人口25271人。总人口36926人。2020年，实现地区生产总值17.1713亿元，同比增长6.4%；规模以上工业增加值增速1.5%；社会固定资产投资增速126.9%；农民人均可支配收入23647元，增速8.7%。

双福镇地处峨眉山市东北部。由原双福镇和原普兴乡合并而成，山区占镇域面积的80%左右，浅山、土丘、崖壁等地质形态多样。东连符溪镇、夹江县甘江镇。南接绥山镇，西邻绥山镇、夹江县华头镇。北毗夹江县青衣街道、木城镇。辖区面积92.4平方公里，辖18个村、136个村民小组，1个社区、8个居民小组。截至年底，总户数 12429 户，城镇人口5682人，乡村人口31613人，总人口37295人。2020年，实现地区生产总值25.2459亿元，同比增长4.2%；规模以上工业增加值增速4.3%；社会固定资产投资增速22.8%；农民人均可支配收入20175元，增速8.8%。

峨山街道位于峨眉山市南部，东连胜利街道、桂花桥镇，南接罗目镇，西毗黄湾镇，北邻胜利街道。辖区面积24.09平方公里，辖4个村，41个村民小组，3个社区、48个居民小组。截至年底，总户数7622户，城镇人口9006人，乡村人口10455人，总人口19461人。2020年，实现地区生产总值14.3581亿元，同比增长4.3%；社会固定资产投资增速44.4%；农民人均可支配收入20628元，增速9.0%。

高桥镇位于峨眉山市西南部，东连罗目镇、九里镇，南接乐山市沙湾区沙湾镇、峨眉山市龙门乡，西毗龙池镇，北邻黄湾镇。辖区面积153.4平方公里，辖13个村、108个村民小组，1个社区、8个居民小组。截至年底，总户数6723户，城镇人口7685人，乡村人口13456人，总人口21141人。2020年，实现地区生产总值11.5725亿元，同比增长4.7%；规模以上工业增加值增速1.0%；全年社会固定资产投资增速120.5%：农民人均可支配收入18964元，增速8.1%。

绥山镇地处峨眉山市西北部。东连符溪镇、胜利街道，南接胜利街道、黄湾镇，西毗洪雅县七里坪镇、北邻双福镇、夹江县华头镇。辖区面积109.34平方公里，辖18个行政村，163个村民小组，3个社区，70个居民小组。截至年底，总户数24465 户，城镇人口 40246人，乡村人口21667人，总人口61913人。2020年，实现地区生产总值 57.6507亿元，同比增长4.3%；规模以上工业增加值增速3.7%；社会固定资产投资增速-22.5%，农民人均可支配收入21050元，增速9.3%。

胜利街道地处峨眉山市中心城区，东连符溪镇，南接桂花桥镇、峨山街道，西、北邻绥山镇。辖区面积32.87平方公里，辖5个行政村、32个村民小组，6个社区、178个居民小组。截至年底，总户数36387户，城镇人口79387人，乡村人口9981人，总人口89368人，2020年，实现地区生产总值89.47亿元，同比增长4.1%;规模以上工业增加值增速5.9%;社会固定资产投资增速-27.1%;农民人均可支配收入实现23201元，增速9.1%。

龙池镇位于峨眉山市西南部。东连高桥镇，南接龙门乡、大为镇，西邻洪雅县七里坪镇和乐山市金口河区金河镇、北挨黄湾镇、高桥镇。辖区面积196平方公里，辖10个行政村，97个村民小组，2个社区、15个居民小组。截至年底，总户数8645户，城镇人口6990人，乡村人口18118人，总人口25108人。2020年，实现地区生产总值7.34亿元，同比增长3.4%;规模以上工业增加值增速6.7%;全年社会固定资产投资增速103.7%;农民人均可支配收入19621元，增速9.3%。

图3.1.1峨眉山市地图

### 3.1.2地形地貌

峨眉山市地处四川盆地西南边缘，是盆地到高山的过渡地带。地貌类型多样，地势起伏大，西南高，东北低，自东向西逐渐提升，海拔在386米至3099米之间，境内多山，山地占总面积的58.70%，丘陵占总面积的20.90%，平坝区占总面积的20.40%，地形呈不规则的长方形，矗立在西部的峨眉山为最高山。主峰万佛顶海拔3099米，有“峨眉高出西极天”之称，山麓东北部的峨眉平原地势较低，海拔从550米逐步下降到386米，与峨眉山顶成了鲜明对照。两地高差达2700余米。

### 3.1.3水文气象

峨眉山市境内河道属大渡河、青衣江流域，其中大渡河流域面积1101.38平方千米；青衣江流域面积81.62平方千米。主要河流有四级河峨眉河、双福河、临江河、茅杆河4条，总长89.35千米。河流总长度493.15千米，河网密度0.42千米/平方千米，径流总量14.03亿立方米。境内最大的河流为峨眉河，从西向东，在符溪镇汪坪村（今黑桥村）出境，经苏稽、于水口镇老王坝流入大渡河。峨眉河干流河长60.72千米，境内河长45.80千米，主要支流有粗石河、赶山河、虎溪河等。

峨眉山市属亚热带湿润性季风气候，气候温和，雨量充沛，四季宜人，垂直气候明显，冬无严寒，夏无酷暑，年均气温17.3℃，年均降雨量1418.4毫米，平均相对湿度为80%。

### 3.1.4水资源

峨眉山市境内河道属大渡河、青衣江流域，其中大渡河流域面积1101.38平方千米；青衣江流域面积81.62平方千米。主要河流有四级河峨眉河、双福河、临江河、茅杆河4条，总长89.35千米。河流总长度493.15千米，河网密度0.42千米/平方千米，径流总量14.03亿立方米。境内最大的河流为峨眉河，从西向东，在符溪镇汪坪村（今黑桥村）出境，经苏稽、于水口镇老王坝流入大渡河。峨眉河干流河长60.72千米，境内河长45.80千米，主要支流有粗石河、赶山河、虎溪河等。

峨眉山市境内水资源总量约11.90亿立方米，拥有大小水库、湖泊12座。

表3.1.4 峨眉山市中大型灌区情况汇总表

| 灌区类型 | 序号 | 灌区名称 | 设计灌溉面积（万亩） | 所在地市 | 受益县区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大型灌区 | 1 | 青衣江乐山灌区 | 35.77 | 乐山市 | 夹江县、峨眉山市、市中区 |

### 3.1.5林草资源

峨眉山市林地面积114.04万亩，其中有林地107.91万亩（其中：乔木林地106.63万亩，占有林地的98.81%；竹林地1.28万亩，占有林地的1.19%)占林地的94.63%，灌木林地3.25万亩，占林地的1.84%；其他林地2.88万亩，占林地的1.63%。

峨眉山市有草地面积为0.34万亩，其中其他草地面积为0.34万亩，占草地的100.00%。

表3.1.5峨眉山市林草资源面积

| 名称 |  | 总计（亩） | 占总面积比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 林地（03） |  | 1140377.45 | 64.56% |
| 其中 | 乔木林地（0301） | 1058087.29 | 59.90% |
|  | 可调整乔木林地（0301K） | 8189.53 | 0.46% |
|  | 竹林地（0302） | 12799.98 | 0.72% |
|  | 竹林地（0302K） | 48.15 | 0.00% |
|  | 灌木林地（0305） | 32483.56 | 1.84% |
|  | 其他林地（0307） | 28127.55 | 1.59% |
|  | 可调整其他林地（0307K） | 641.39 | 0.04% |
| 草地（04） |  | 3358.35 | 0.19% |
| 其中 | 天然牧草地（0401） |  | 0.00% |
|  | 人工牧草地（0403） |  | 0.00% |
|  | 其他草地（0404） | 3358.35 | 0.19% |

### 3.1.6土壤条件

峨眉山市境内土壤类型有9个土类。其中：水稻土类遍及各乡镇（街道），集中于峨眉平原，为全市主要土壤类型；分布最高海拔1050米，最低海拔386米，800米以上种植水稻产量不高。潮土又名冲积土，分布于峨眉河、双福河、临江河、龙池河的一级阶地以及大溪流相当于一级阶地的洪积扇上，在符溪、胜利、九里、罗目、双福、绥山、黄湾、龙池、高桥等镇乡（街道）均有分布。紫色土为全市重要的农耕土壤，是粮、油、果、桑的主要产区之一；主要分布于罗目、双福、绥山、黄湾、符溪、龙池、大为等镇乡，黄壤是林、牧、药、土特产的良好土壤资源，为全市面积最大的早作土：主要分布在我市海拔450—1000米范围内，最高可达1600米，见于符溪、胜利、桂花桥、九里、罗目、高桥、双福、绥山、峨山、黄湾、龙池、龙门、大为等镇乡（街道）。红壤为全市一种特殊的土壤，处于峨眉东北平原，分布范围及面积狭小，呈带状或块状分布于胜利、峨山、符溪、绥山、桂花桥等镇乡（街道），其中以峨山街道的十里山分布较为集中和典型。黄棕壤为一种地带性土壤，分布在海拔1600—2200米范围内，主要在西部的峨眉山山脉两侧中段，东南部的二峨山上部以及西南边缘的巨北峰上部。暗棕壤为境内森林植被保存得较好的上壤，主要分布在海拔2200—2900米范围内，主要在西部的峨眉山中上部和西南边缘的巨北峰上部。灰化土是境内垂直地带性最高的土壤，分布于峨眉山顶部。石灰土为一种典型的岩成土，零星而广泛地分布于境内山区，见于罗目、高桥、黄湾、绥山、龙池、龙门、大为等地、海拔多在1000米以上。

## 3.2经济基础

### 3.2.1社会经济情况

2020年，峨眉山市实现地区生产总值（GDP）351.90亿元，同比增长4.2%，规模以上工业增加值同比增长3.7%，固定资产投资同比增长11.3%，社会消费品零售总额132.63亿元，同比下降2.3%，本级财收一般公共预算收入20.38亿元，同比增长1.8%，城镇居民人均可支配收入39809元，同比增长6.3%，农民人均可支配收入20954元，同比增长88%；旅游总收入346.39亿元，同比长0.1%：城乡居民消费价格总指数（CPI）累计上涨2.3%。

### 3.2.2人口状况

截至2020年末，全市总户数156726户，户籍人口为425283人，比上年末减少2072人。出生人数2910人，死亡人数4082人，自然增长率-2.8‰。在总人口中，城镇人口213739人，乡村人口211544人：男性人口213160人，女性人212123人，人口性别比为100.5。

2020年峨眉山市乡镇（街道）行政区划、土地面积和人口情况

| 序号 | 乡镇（街道） | 所辖社区、村委会 |  |  | 居民小组个数 | 村民小组个数 | 面积（平方公里） | 人口（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 社区个数 | 村委会个数 | 合计 |  |  |  |  |
| 1 | 胜利街道 | 6 | 5 | 11 | 178 | 32 | 32.87 | 89368 |
| 2 | 峨山街道 | 3 | 4 | 7 | 48 | 41 | 24.09 | 19461 |
| 3 | 绥山镇 | 3 | 18 | 21 | 70 | 163 | 109.34 | 61913 |
| 4 | 桂花桥镇 | 2 | 8 | 10 | 28 | 95 | 41.01 | 36926 |
| 5 | 九里镇 | 3 | 13 | 16 | 19 | 95 | 72.5 | 37893 |
| 6 | 高桥镇 | 1 | 13 | 14 | 8 | 108 | 153.4 | 21141 |
| 7 | 罗目镇 | 1 | 9 | 10 | 10 | 82 | 50 | 23631 |
| 8 | 符溪镇 | 2 | 9 | 11 | 35 | 78 | 44.2 | 31349 |
| 9 | 双福镇 | 1 | 18 | 19 | 8 | 136 | 92.4 | 37295 |
| 10 | 龙池镇 | 2 | 10 | 12 | 15 | 97 | 196 | 25108 |
| 11 | 大为镇 | 0 | 8 | 8 | 0 | 62 | 128 | 12374 |
| 12 | 黄湾镇 | 2 | 7 | 9 | 14 | 54 | 182 | 19835 |
| 13 | 龙门乡 | 0 | 6 | 6 | 0 | 43 | 69 | 8989 |
| 合计 |  | 26 | 128 | 154 | 433 | 1086 | 1194.81 | 425283 |

## 3.3现状条件分析

### 3.3.1交通状况

峨眉山市位于四川省南部、乐山市西北部，毗邻6个区、县，东邻市中区、沙湾区，南同峨边彝族自治县相连，西接金口河区、眉山市洪雅县，北与夹江县毗邻，交通区位优势明显，有成昆铁路、成绵乐城际铁路、成乐高速、乐雅高速、乐自高速、乐宜高速、乐汉高速、乐峨高速、省道103线、306线穿境而过，距成都双流国际机场120千米，距乐山水运码头30千米，是川西南交通小“枢纽”。

### 3.3.2土地利用现状

据三调2020年变更数据统计结果,峨眉山市现状土地面积176.64万亩，其中耕地24.13万亩，园地15.65万亩，林地114.04万亩，草地0.34万亩，商业服务业用地0.71万亩，工矿用地2.56万亩，住宅用地6.91万亩，公共管理与公共服务用地0.89万亩，特殊用地0.57万亩，交通运输用地4.18万亩，水域及水利设施用地3.94万亩，其他土地2.72万亩。

表3.3-1峨眉山市土地利用现状表

| 名称 |  | 总计（亩） | 占总面积比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耕地（01） |  | 241300.00 | 13.66% |
| 其中 | 水田（0101） | 144903.92 | 8.20% |
|  | 水浇地（0102） | 1805.5 | 0.10% |
|  | 旱地（0103） | 94590.58 | 5.35% |
| 种植园用地（02） |  | 156473.30 | 8.86% |
| 其中 | 果园（0201） | 48994.84 | 2.77% |
|  | 可调整果园（0201K） | 4945.47 | 0.28% |
|  | 茶园（0202） | 78679.62 | 4.45% |
|  | 可调整茶园（0202K） | 9653.23 | 0.55% |
|  | 其他园地（0204） | 13830.35 | 0.78% |
|  | 可调整其他园地（0204K） | 369.80 | 0.02% |
| 林地（03） |  | 1140377.45 | 64.56% |
| 其中 | 乔木林地（0301） | 1058087.29 | 59.90% |
|  | 可调整乔木林地（0301K） | 8189.53 | 0.46% |
|  | 竹林地（0302） | 12799.98 | 0.72% |
|  | 竹林地（0302K） | 48.15 | 0.00% |
|  | 灌木林地（0305） | 32483.56 | 1.84% |
|  | 其他林地（0307） | 28127.55 | 1.59% |
|  | 可调整其他林地（0307K） | 641.39 | 0.04% |
| 草地（04） |  | 3358.35 | 0.19% |
| 其中 | 天然牧草地（0401） |  | 0.00% |
|  | 人工牧草地（0403） |  | 0.00% |
|  | 其他草地（0404） | 3358.35 | 0.19% |
| 商业服务业用地(05) |  | 7120.50 | 0.40% |
| 其中 | 物流仓储用地（0508） | 1112.68 | 0.06% |
|  | 商业服务业设施用地（05H1） | 6007.82 | 0.34% |
| 工矿用地（06） |  | 25561.04 | 1.45% |
| 其中 | 工业用地（0601） | 14617.48 | 0.83% |
|  | 采矿用地（0602） | 10943.56 | 0.62% |
| 住宅用地（07） |  | 69103.65 | 3.91% |
| 其中 | 城镇住宅用地（0701） | 21308.44 | 1.21% |
|  | 农村宅基地（0702） | 47795.21 | 2.71% |
| 公共管理与公共服务用地(08) |  | 8923.16 | 0.51% |
| 其中 | 公用设施用地（0809） | 905.67 | 0.05% |
|  | 公园与绿地（0810） | 2568.20 | 0.15% |
|  | 广场用地（0810A） | 153.02 | 0.01% |
|  | 机关团体新闻出版用地（08H1） | 999.55 | 0.06% |
|  | 科教文卫用地（08H2） | 3489.18 | 0.20% |
|  | 高教用地（08H2A） | 807.55 | 0.05% |
| 特殊用地（09） |  | 5720.03 | 0.32% |
| 交通运输用地（10） |  | 41827.51 | 2.37% |
| 其中 | 公路用地（1001） | 3130.93 | 0.18% |
|  | 公路用地（1003） | 15894.94 | 0.90% |
|  | 城镇村道路用地（1004） | 4943.05 | 0.28% |
|  | 交通服务场站用地（1005） | 1128.05 | 0.06% |
|  | 农村道路（1006） | 16627.32 | 0.94% |
|  | 港口码头用地（1008） | 1.34 | 0.00% |
|  | 管道运输用地（1009） | 101.88 | 0.01% |
| 水域及水利设施用地（11） |  | 39422.59 | 2.23% |
| 其中 | 河流水面（1101） | 19717.26 | 1.12% |
|  | 湖泊水面（1102） | 79.49 | 0.00% |
|  | 水库水面（1103） | 4139.93 | 0.23% |
|  | 坑塘水面（1104） | 4565.79 | 0.26% |
|  | 可调整养殖坑塘（1104A） | 584.50 | 0.03% |
|  | 可调整养殖坑塘（1104K） | 513.47 | 0.03% |
|  | 内陆滩涂（1106） | 1108.99 | 0.06% |
|  | 沟渠（1107） | 8229.61 | 0.47% |
|  | 水工建筑用地（1109） | 483.54 | 0.03% |
| 其他土地（12） |  | 27246.69 | 1.54% |
| 其中 | 空闲地（1201） | 0.85 | 0.00% |
|  | 设施农用地（1202） | 2879.49 | 0.16% |
|  | 田坎（1203） | 24126.07 | 1.37% |
|  | 裸土地（1206） | 191.77 | 0.01% |
|  | 裸岩石砾地（1207） | 48.52 | 0.00% |
| 合计 |  | 1766434.29 | 100.00% |

峨眉山市土地地类主要由耕地和林地组成，其中耕地占幅员总面积的13.66%，林地占总面积的64.56%。其中耕地面积为24.13万亩，总的来说，峨眉山市耕地资源丰富，为建设高标准农田提供了坚实基础。

### 3.3.3耕地资源

#### 3.3.3.1耕地分布情况

峨眉山市耕地总面积241300亩：其中水田144903.92亩，占耕地总面积的60.05%；水浇地1805.5亩，占耕地总面积的0.75%；旱地94590.58亩，占耕地总面积的39.20%。由于峨眉山市特殊地形，耕地大多分布在东北部平坝区和西南山地区。耕地坡度主要由0-25°组成，大于25°禁止开发耕地面积为19852.10亩，占耕地总面积的8.23%。

图3.3.3-1峨眉山市耕地分布图

图3.3.3-2峨眉山市耕地坡度级分布图

### 3.3.4电力条件

项目区通电率高，电力充足，程控电话、有线广播村村通，无线通信信号覆盖项目区全境。整个项目区内的农电网改造已全部结束，电力资源充沛。区内动力及照明用电线路满足施工期内用电。农村电网已形成，架通了各个自然村的农电线路及通讯线路，实现了村村通电，施工用电前应做好用电申请，电力不存在问题。项目区内配套的农电网改造基本完成，改造后村村通380伏电源、户户通220伏电源，农户用电普及率100%。电力线路（包含高压、低压）和电网较完善，能够基本满足农村各项用电要求。

## 3.4高标准农田已上图情况

2011年以来，原国土、水利、发改、农业和财政部门多部门联合并投入大量人力物力进行高标准农田建设，已经取得初步成效，因全国第三次全国土地调查成果在2021年全国范围内才正式启用，2020年及之前年份都采用全国第二次全国土地调查成果进行上图入库，所以根据二调数据截止2020年底，峨眉山市累计已建成高标准农田16.53万亩（实际建成14.59万亩）。已建成高标准农田图斑全部统一上图入库、集中管理，完善了高标准农田“五统一”的建设管理新机制。截至2020年底已上图数据详见下表：

表3.4-1峨眉山市已上图高标准农田统计表

| 序号 | 项目原主管部门 | 项目名称 | 建设任务所属年度 | 项目所在乡镇 | 高标准农田建成面积(亩) | 总投资（万元） | 工程运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 财政(农发) | 峨眉山市2011年农业综合开发土地治理项目 | 2011 | 罗目镇廖林村、杨村、胡村、徐塘村 | 4966.55 | 628.70 | 良好 |
| 2 | 财政(农发) | 峨眉山市2012年农业综合开发土地治理项目 | 2012 | 桂花桥镇灯塔村、幸福村、友爱村 | 5010.04 | 591.07 | 良好 |
| 3 | 国土 | 峨眉山市符溪镇、新平乡和符溪镇战斗村等4个村两个改造完善高标准基本农田建设项目 | 2012 | 符溪镇钢铁村、战斗村、友谊村、丰收村、澜凼村、雷场村，新平乡新建村、净安村、汪坝村 | 17666.79 | 826.63 | 良好 |
| 4 | 财政(农发) | 峨眉山市2013年农业综合开发土地治理项目 | 2013 | 桂花桥镇幸福村、友爱村、燕岗村 | 4710.62 | 513.40 | 良好 |
| 5 | 国土 | 2013年峨眉山市龙池镇、双福镇、沙溪乡三个镇（乡）改造完善建设高标准基本农田项目 | 2013 | 龙池镇凤凰、莲花、马坪村；双福镇同兴、石岗、陈岗、冯岗村；沙溪乡桃林、回龙、袁岗、新路村 | 17536.41 | 923.09 | 良好 |
| 6 | 国土 | 峨眉山市乐都镇顺江村、元通村、红卫村、新和村、新堰村土地整理项目 | 2014 | 乐都镇顺江、元通、红卫、新和、新堰村 | 11872.44 | 882.75 | 良好 |
| 7 | 国土 | 峨眉山市九里镇汪家村等5个村土地整理项目 | 2014 | 九里镇汪家、李桥、宋湾、方碾、三义村 | 12797.50 | 1054.18 | 良好 |
| 8 | 国土 | 峨眉山市大为镇、沙溪乡3个改造完善建设高标准基本农田项目 | 2014 | 沙溪乡连峨、兴宏、林坝村；大为镇红花、双桥、射箭、林家、群达、中坪、金村村 | 14827.83 | 1064.06 | 良好 |
| 9 | 农业 | 峨眉山市2014年财政现代农业生产发展项目（水稻） | 2014 | 桂花桥镇红山村、庙稿村 | 3615.93 | 2557.61 | 良好 |
| 10 | 财政(农发) | 峨眉山市2014年农业综合开发高标准农田建设项目 | 2014 | 九里镇吴庵村、白衣村、农场村 | 4306.90 | 498.51 | 良好 |
| 11 | 财政(农发) | 峨眉山市2015年国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 2015 | 九里镇三义村、车箭村 | 3294.99 | 457.63 | 良好 |
| 12 | 国土 | 峨眉山市大为镇双河、大为、楠香、桃花村4个村改造完善高标准基本农田建设项目 | 2015 | 大为镇双河、大为、楠香、桃花村 | 7195.85 | 430.24 | 良好 |
| 13 | 农业 | 峨眉山市2015年粮食生产能力提升工程项目 | 2015 | 九里镇汪家村、宋塆村 | 2080.43 | 609.04 | 良好 |
| 14 | 农业 | 峨眉山市2015年财政现代农业生产发展项目（水稻） | 2015 | 乐都镇顺江村、园通村、红卫村 | 5091.59 | 2630.81 | 良好 |
| 15 | 财政(农发) | 峨眉山市2016年国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 2016 | 乐都镇新和村、新堰村 | 3772.18 | 582.48 | 良好 |
| 16 | 农业 | 峨眉山市2016年财政现代农业生产发展项目（水稻） | 2016 | 桂花桥镇庙稿村、红旗村、优胜村、前锋村、红山村 | 189.67 | 2252.67 | 良好 |
| 17 | 财政(农发) | 峨眉山市2017年国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 2017 | 新平镇汪坝村、新建村 | 4789.28 | 442.68 | 良好 |
| 18 | 财政(农发) | 峨眉山市2018年国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 2018 | 龙门乡鸭池村、大村 | 5533.87 | 732.40 | 良好 |
| 19 | 国土 | 峨眉山市符溪镇黑桥村、汪坪村全面整治建设高标准农田项目 | 2018 | 符溪镇黑桥村、汪坪村 | 1011.70 | 164.89 | 良好 |
| 20 | 国土 | 峨眉山市双福镇江场村、露华村、双福村、塘房村、新华村、张岗村全面整治建设高标准农田项目 | 2018 | 双福镇江场村、露华村、双福村、塘房村、新华村、张岗村 | 13019.30 | 381.56 | 良好 |
| 21 | 农业农村 | 四川省乐山市峨眉山市2019年高标准农田建设项目 | 2019 | 桂花桥镇红旗村、前锋村、优胜村、前进村、新联村、新复村、红旗村 | 12000.00 | 3600.00 | 良好 |
| 22 | 农业农村 | 四川省乐山市峨眉山市2020年高标准农田建设项目 | 2020 | 符溪镇新乐村、天宫村、符泉村、符平村、符溪村，龙门乡玉兰村、毛天村 | 10000.00 | 3000.00 | 良好 |
| 合计 |  |  |  |  | 165289.87 | 24824.40 |  |
| 备注：已上图高标图斑扣除2020年变更数据的非耕地后面积为14.59万亩。 |  |  |  |  |  |  |  |

在已上图入库的16.53万亩（实际建成14.59万亩）高标准农田中，通过实地调研发现，建设高标准农田的区域维修保养难度较大，部分项目因设施不配套、老化或损毁问题，不能正常发挥作用，仍有部分需改造提升。严格执行《高标准农田建设通则》（GB/T30600-2022）等国家、行业和相关技术规范和行业标准，提高建设水平，加大投资力度，对需提质改造的高标准农田地块完善耕作配套工程、提高耕作地力，确保高标准农田的真实准确。

2021-2030高标准农田建设规划，基础数据依靠2020年峨眉山市国土“三调”成果，在扣除25°以上陡坡耕地、生态保护红线、城市开发边界线和已上图高标准农田后，我市高标准农田建设潜力为14.55万亩。

图3.4-1四川省峨眉山市(2011年-2020年)高标准农田建设情况

## 3.5永久基本农田农情况

依据“三区三线”的基本农田数据，峨眉山市有永久基本农田20.07万亩，占耕地面积的比例为83.17%，永久基本农田中水田的面积为13.03万亩，占全市水田面积的比例为89.95%，永久基本农田中水浇地的面积为0.15万亩，占全市水浇地面积的比例为83.47%，永久基本农田中旱地的面积为6.89万亩，占全市旱地面积的比例为72.83%。峨眉山市2011—2020年累计已建成高标准农田16.53万亩（实际建成14.59万亩），其中永久基本农田8.91万亩，占已建成高标准农田面积的比例为61.07%。

表3.5-1峨眉山市永久基本农田统计表

| 名称 |  | 耕地面积（亩） | 永久基本农田面积（亩） | 占总面积比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中 | 水田（0101） | 144903.92 | 130334.34 | 89.95% |
|  | 水浇地（0102） | 1805.50 | 1506.98 | 83.47% |
|  | 旱地（0103） | 94590.58 | 68891.68 | 72.83% |
| 合计 |  | 241300.00 | 200733.01 | 83.19% |

表3.5-2峨眉山市2021-2030年度规划任务永久基本农田统计表

| 乡镇（街道） | 可规划面积/已上图面积（亩） | 建设任务（亩） | 可上图图斑内基本农田面积 | 基本农田占拟建规模的比例 | 拟建设年份 | 项目区基本农田面积（亩） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符溪镇 | 10853.00 | 10000.00 | 6498.08 | 64.98% | 2020 | 6498.08 | 新建 |
| 龙门乡 |  |  |  |  |  |  |  |
| 大为镇 | 6303.47 | 4100.00 | 3574.07 | 87.17% | 2021 | 3574.07 |  |
| 绥山镇 | 2981.34 | 2000.00 | 2000.00 | 100.00% | 2022 | 2087.75 |  |
| 合计 | 20137.81 | 16100.00 | 12072.15 | 74.98% | - | 12159.90 |  |

| 乡镇（街道） | 可规划面积/已上图面积（亩） | 建设任务（亩） | 可上图图斑内基本农田面积 | 基本农田占拟建规模的比例 | 拟建设年份 | 项目区基本农田面积（亩） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桂花桥镇 | 16211.46 | 10000.00 | 10000.00 | 100.00% | 2024 | 10031.69 | 改造提升 |
| 罗目镇 |  |  |  |  |  |  |  |
| 九里镇 | 7070.11 | 3900.00 | 3605.87 | 92.46% | 2025 | 3605.87 |  |
| 桂花桥镇 | 2896.06 | 2600.00 | 2260.00 | 86.92% | 2026 | 2260.00 |  |
| 双福镇 | 6149.71 | 4400.00 | 4400.00 | 100.00% | 2027 | 4528.00 |  |
| 九里镇 | 13784.21 | 6600.00 | 6600.00 | 100.00% | 2028 | 8165.00 |  |
| 桂花桥镇 | 7402.50 | 5000.00 | 5000.00 | 100.00% | 2029 | 5336.00 |  |
| 绥山镇 | 5691.66 | 4600.00 | 4600.00 | 100.00% | 2030 | 4820.00 |  |
| 符溪镇 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 59205.71 | 37100.00 | 36465.87 | 98.29% | - | 38746.56 |  |

表3.5-3峨眉山市2011—2020年已上图面积永久基本农田统计表

| 名称 |  | 耕地面积（亩） | 已建永久基本农田面积（亩） | 占总面积比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中 | 水田（0101） | 144903.92 | 70999.52 | 49.00% |
|  | 水浇地（0102） | 1805.50 | 90.04 | 4.99% |
|  | 旱地（0103） | 94590.58 | 18028.80 | 19.06% |
| 合计 |  | 241300.00 | 89118.36 | 36.93% |

峨眉山市两区面积为16.84万亩，占耕地面积的比例为68.35%，2021至2030年拟建高标项目区中两区面积共3.45万亩，两区面积占拟建规模的比例为64.83%，各年度情况详见下表。

表3.5-4峨眉山市两区统计表

| 名称 | 耕地面积（亩） | 两区面积（亩） | 占总面积比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 峨眉山市 | 246608.45 | 168371.21 | 68.35% |

表3.5-5 峨眉山市2021-2030年度规划任务两区统计表

| 乡镇（街道） | 可规划面积/已上图面积（亩） | 建设任务（亩） | 可上图图斑内两区面积 | 两区占拟建规模的比例（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符溪镇 | 10853.00 | 10000.00 | 4854.87 | 48.55% | 新建 |
| 龙门乡 |  |  |  |  |  |
| 大为镇 | 6303.47 | 4100.00 | 428.82 | 10.46% |  |
| 绥山镇 | 2981.34 | 2000.00 | 1742.15 | 87.11% |  |
| 合计 | 20137.81 | 16100.00 | 7025.84 | 43.64% |  |

| 乡镇（街道） | 可规划面积/已上图面积（亩） | 建设任务（亩） | 可上图图斑内两区面积 | 两区占拟建规模的比例（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桂花桥镇 | 16211.46 | 10000.00 | 7647.23 | 76.47% | 改造提升 |
| 罗目镇 |  |  |  |  |  |
| 九里镇 | 7070.11 | 3900.00 | 2886.34 | 74.01% |  |
| 桂花桥镇 | 2896.06 | 2600.00 | 1686.29 | 64.86% |  |
| 双福镇 | 6149.71 | 4400.00 | 4276.91 | 97.20% |  |
| 九里镇 | 13784.21 | 6600.00 | 3846.80 | 58.28% |  |
| 桂花桥镇 | 7402.50 | 5000.00 | 2621.17 | 52.42% |  |
| 绥山镇 | 5691.66 | 4600.00 | 4498.21 | 97.79% |  |
| 符溪镇 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 59205.71 | 37100.00 | 27462.95 | 74.02% |  |

# 第四章  水资源供需平衡分析

## 4.1水资源供需平衡分析

### 4.1.1项目区水资源概况

区域水资源主要由境内地表水和地下水构成。

1、地表水

地表水源于大气降水补给，项目区幅员面积211.43平方公里，查《四川省水文手册》，该区域的多年平均降水量为1600mm，年降水变差系数为0.2（CS=2CV），雨量充沛，水资源丰富。多年年平均径流深为900mm，年径流变差系数为0.2（CS=2CV）。地表水源只来源于大气降水。

各保证率下的地表水资源量见表4.1-1。

表4.1.1-1           项目区地表水资源量计算成果

| 区域 | 集雨面积（km2） | 径流深（mm） | 多年平均水资源量（万m³） | 各保证率下的水资源量（万m³） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 50% | 75% | 90% |
| 项目区 | 211.43 | 900 | 19022.82 | 17691.23 | 12745.29 | 9130.96 |

2、地下水

项目区内地下水主要以大气降水补给为主，其次是河水渗入和侧向补给以及融雪补给。主要为松散岩类孔隙水，构造裂隙水两种。项目区所在区域正在进行地下水资源评估，根据现场实地调查，项目区地下水资源丰富，地下水蕴藏深度浅，当地村民打井开采浅层地下水深度平均为4.5m，地下水资源丰富，但取用量较少。

3、过境水

峨眉山市境内河道属大渡河、青衣江流域。主要河流有峨眉河、双福河、临江河、茅杆河4条，过境水水资源丰富。

### 4.1.2设计水平年、灌溉设计保证率和灌溉定额

#### 4.1.2.1设计水平年

设计基准年：结合本次设计要求，选取基准年为2020年。

设计水平年：2030年为设计水平年。

#### 4.1.2.2灌溉保证率

根据国家农业部《高标准农田建设标准》NY/T2148-2012和《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018），并结合本地实际情况，项目区属于自流灌区，以水稻为主，灌溉保证率：本次设计保证率取85%。

#### 4.1.2.3灌溉定额

根据规范《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号）四川省农业灌溉用水定额分区表，查得：项目区属于Ⅰ区（盆西平原区）。并查得项目区各作物对应灌溉保证率的灌溉用水定额见下表4.1-2。

表4.1.2-2               作物灌溉用水定额表            单位：m3/亩

| 行业代码 | 类别名称 | 名称 | 灌溉保证率 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50% | 75% | 90% |
| A0111 | 水稻种植 | 水稻 | 275 | 310 | 340 |
| A0112 | 小麦种植 | 冬小麦 | 45 | 70 | 100 |
| A0113 | 玉米种植 | 玉米 | 30 | 40 | 60 |
| A 0121 | 豆类种植 | 大豆 | 30 | 40 | 60 |
| A 0122 | 油料种植 | 油菜 | 50 | 60 | 100 |
|  |  | 花生 | 30 | 40 | 65 |
| A 0123 | 薯类种植 | 马铃薯 | 20 | 35 | 50 |
|  |  | 红苕 | 20 | 35 | 50 |
| A 0134 | 烟草种植 | 烟草 | 30 | 40 | 65 |
| A 0141 | 蔬菜种植 | 露地（茎叶类） | 210 | 235 |  |
|  |  | 露地（茄果类） | 160 | 190 |  |
|  |  | 大棚（茎叶类） | 350 |  |  |
|  |  | 大棚（茄果类） | 315 |  |  |
| A 0151 | 核果类水果种植 | 梨 | 50 | 60 | 90 |
|  |  | 桃 | 35 | 40 | 60 |
|  |  | 苹果 | 45 | 55 | 80 |
|  |  | 枇杷 | 50 | 60 | 90 |
| A 0152 | 葡萄种植 | 葡萄 | 50 | 60 | 90 |
| A 0153 | 柑橘类种植 | 柑橘 | 45 | 55 | 85 |
| A 0155 | 其它水果 | 猕猴桃 | 30 | 40 | 65 |
|  |  | 草莓 | 55 | 65 | 100 |
|  |  | 西瓜 | 40 | 50 | 75 |
| A 0164 | 茶叶类种植 | 茶树 | 80 | 100 | 150 |
| A 0171 | 中草材种植 | 中药材 | 70 | 120 | 150 |
| A 0212 | 林木育苗 | 苗圃 | 60 | 70 | 100 |

本次项目灌溉保证率为85%，查表4.1-2表得项目区农作物在灌溉用水定额详见表4.1-3。

表4.1.2-3             项目区农作物灌溉用水定额

| 项目名称 | 水稻 | 玉米 | 马铃薯 | 油菜 | 蔬菜（茎叶类） | 蔬菜（茄果类） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 净灌溉定额 (m3/亩） | 330 | 53 | 45 | 86 | 235 | 190 |

### 4.1.3现状分析

#### 4.1.3.1可供水量

（1）山坪塘

项目区现有山坪塘954座，蓄水量335.88万m³，根据实地调查了解，村民的生产耕作方式，每口塘多年平均灌溉面积可达25.0亩。前一年末蓄水量达到正常蓄水位，年初春耕生产时灌溉用水后，4月下旬至5月初雨季蓄满，5月中旬至6月中旬干旱期，保证抗旱用水；6月下旬至7月中旬集雨水后，保证8月的抗旱用水，汛末时达到正常蓄水，保证第二年春灌用水。经论证复蓄指数能够达到3次及以上，故本次计算复蓄指数取2.0，计算得山坪塘可供水量为671.76万m³。

（2）石河堰

项目区现有石河堰65座，可供水量为228.87万m³。

（3）提灌站

项目区现有提灌站264座，可供水量为506.88万m³。

（4）蓄水池

项目区现有蓄水池371座，可供水量为5.57万m³。

（5）青衣江乐山灌区

根据实地调查，峨眉山市属于青衣江乐山灌区，每年可引水总量为3342.50万m³。

项目区现有水利设施每年可供水量为4755.57万m³。

#### 4.1.3.2现状需水量

项目区内现状年可需水量主要为农业灌溉用水、城镇居民用水和畜牧用水。

a.农业灌溉用水

根据现状年项目区内的作物种植结构和灌溉用水定额分析计算，计算在灌溉保证率为P=85%时的作物需水量。

1、农作物组成比例

项目区土地肥沃，粮食产量高，耕地的复种指数为154%。项目区耕地面积98527.80亩（其中水田58943.10亩，水浇地844.42亩，旱地38740.28亩），主要作物为玉米、油菜、蔬菜等，具体有关数据详见表4.1-4。

表4.1.4-4    农作物种植面积表         单位：亩

| 种植作物 | 水稻 | 玉米 | 马铃薯 | 油菜 | 蔬菜（茎叶类） | 蔬菜（茄果类） | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种植面积（亩） | 43600.00 | 8400.00 | 8530.00 | 16800.00 | 29900.00 | 44800.00 | 152030.00 |

2、灌溉水利用系数

项目区主要为水田，田间水利用系数为η田=0.85，渠系水利用系数为0.80，灌溉水利用系数：ηz=η渠*η田=0.80*0.85=0.68。

3、灌溉需水量根据项目区各种作物的种植面积和《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号），计算出项目区的农业毛需水量为110.43万m3，具体见下表4.1-5：

表4.1.3-1      项目区现状年农业需水量统计表

| 项目名称 | 水稻 | 玉米 | 马铃薯 | 油菜 | 蔬菜（茎叶类） | 蔬菜（茄果类） | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 净灌溉定额(m3/亩） | 330 | 53 | 45 | 86 | 235 | 190 | - |
| 作物面积（亩） | 43600 | 8400 | 8530 | 16800 | 29900 | 44800 | 152030 |
| 净需水量（万m3) | 1438.80 | 44.52 | 38.39 | 144.48 | 702.65 | 851.20 | 3220.04 |
| 毛水量（万m3) | 2115.88 | 65.47 | 56.45 | 212.47 | 1033.31 | 1251.76 | 4735.35 |

b.城镇居民用水

根据现场实际调查情况，现状年内居民用水采用农村安全饮水对居民进行供水，因此，现状年分析用水量需求时，也不将农村居民用水纳入计算范围。

c.畜牧用水。

根据现场实际调查情况，现状年内畜牧用水采用农村安全饮水供水，因此，现状年分析用水量需求时，也不将畜牧用水纳入计算范围。

#### 4.1.3.3供需水平衡分析结论

综上，现状年项目区可供水量为4755.57万m³，毛需水量为4735.35万m³，富余水量为20.22万m³。

项目区可供水量能满足需水总量。由于水利设施建设标准低，末级渠道多为年久失修土渠，渗漏严重，输水能力差，造成项目区渠道渠系水利用系数不高，局部区域存在工程性缺水，因此整治渠道、新建提灌站、新建蓄水池和整治山坪塘对当地水资源加以利用是十分必要的。

### 4.1.4设计水平年分析

#### 4.1.4.1设计水平年可供水量

项目设计内容中通过整治渠道、新建提灌站、新建蓄水池和整治山坪塘，解决局部区域存在的工程性缺水问题。项目整治渠道54.9公里、新建提灌站8座、新建蓄水池12口、整治山坪塘18座，每年可增加供水总量为39.97万m³。

故项目区设计水平年可供水总量为4795.54万m³。

#### 4.1.4.2设计水平年需水量

a.农业灌溉用水

按照灌溉用水定额，计算在灌溉保证率为P=85%时的作物需水量。

1、农作物组成比例

项目区土地肥沃，粮食产量高，项目实施后的复种指数为162%。项目区耕地面积98527.80亩（其中水田58943.10亩，水浇地844.42亩，旱地38740.28亩），主要作物为玉米、油菜、蔬菜等。具体有关数据详见表4.1-4。

表4.1.4-1    农作物种植面积表         单位：亩

| 种植作物 | 水稻 | 玉米 | 马铃薯 | 油菜 | 蔬菜（茎叶类） | 蔬菜（茄果类） | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种植面积（亩） | 49500.00 | 9650.00 | 9200.00 | 19200.00 | 28405.00 | 43560.00 | 159515.00 |

2、灌溉水利用系数

项目区实施后，整治灌溉渠道，田间水利用系数为η田由0.85提高为0.9，渠系水利用系数由0.80提高为0.85，灌溉水利用系数：ηz=η渠*η田=0.9*0.85=0.765。

3、灌溉需水量根据项目区各种作物的种植面积和《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号），计算出项目区的农业毛需水量为4426.57万m3，具体见下表4.1-5：

表4.1.4-2      项目区设计水平年农业需水量统计表

| 项目名称 | 水稻 | 玉米 | 马铃薯 | 油菜 | 蔬菜（茎叶类） | 蔬菜（茄果类） | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 净灌溉定额(m3/亩） | 330 | 53 | 45 | 86 | 235 | 190 | - |
| 作物面积（亩） | 49500 | 9650 | 9200 | 19200 | 28405 | 43560 | 159515 |
| 净需水量（万m3) | 1633.50 | 51.15 | 41.40 | 165.12 | 667.52 | 827.64 | 3386.32 |
| 毛水量（万m3) | 2135.29 | 66.86 | 54.12 | 215.84 | 872.57 | 1081.88 | 4426.57 |

b.城镇居民用水

根据现场实际调查情况，设计水平年内居民用水采用农村安全饮水对居民进行供水，因此，现状年分析用水量需求时，也不将农村居民用水纳入计算范围。

c.畜牧用水。

根据现场实际调查情况，设计水平年内畜牧用水采用农村安全饮水供水，因此，现状年分析用水量需求时，也不将畜牧用水纳入计算范围。

#### 4.1.4.3水资源供需平衡分析结论

项目实施后项目区可供水量为4795.54万m³，项目区总毛需水量为4426.57万m³，项目区可供水量富余368.97万m³。项目区项目实施后保证率P=85%设计水平年水资源条件能满足农业灌溉用水要求，同时可有效解决局部区域存在的工程性缺水问题。

## 4.2灌溉水质分析评价

根据《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）之规定，为防止土壤、地下水和农产品污染、保障人体健康，维护生态环境和地区经济发展，农田灌溉用水水质必须满足下表要求。

表4.2-1 灌溉用水水质分析表

| 序号 | 项目类别 | 《标准》（GB5084-2021）规定值 |  |  | 实测值 | 该项是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水作 | 旱作 | 蔬菜 |  |  |
| 1 | 生化需氧量BOD（mg/L） | ≤60 | ≤100 | ≤40a，15b | 5.0~6.5 | 是 |
| 2 | 化学需氧量COD（mg/L） | ≤150 | ≤200 | ≤100a，60b | 4.6~6.3 | 是 |
| 3 | 悬浮物（mg/L） | ≤80 | ≤100 | ≤60a，15b | 25.1~28.4 | 是 |
| 4 | 阴离子表面活性剂（mg/L） | ≤5 | ≤8 | ≤5 | 0.5~.65 | 是 |
| 5 | 水温（℃） | ≤35 |  |  | 15~17 | 是 |
| 6 | PH | 5.5-8.5 |  |  | 6.3~7.2 | 是 |
| 7 | 全盐量（mg/L） | ≤1000c（非盐碱地），2000c（盐碱地） |  |  | 226~232 | 是 |
| 8 | 氯化物（mg/L） | ≤350 |  |  | 25.2~28.3 | 是 |
| 9 | 硫化物（mg/L） | ≤1 |  |  | 无 | 是 |
| 10 | 总汞Hg（mg/L） | ≤0.001 |  |  | 无 | 是 |
| 11 | 镉Cd（mg/L） | ≤0.01 |  |  | 无 | 是 |
| 12 | 总砷As（mg/L） | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.05 | 0.04~0.05 | 是 |
| 13 | 六价铬Cr6+（mg/L） | ≤0.1 |  |  | 无 | 是 |
| 14 | 铅Pb（mg/L） | ≤0.2 |  |  | 无 | 是 |
| 15 | 粪大肠菌群数（个/100mL） | ≤4000 | ≤4000 | ≤2000a，1000b | 510~590 | 是 |
| 16 | 蛔虫卵数（个/100mL） | ≤2 |  | ≤2a，1b | 无 | 是 |
| a:加工、烹饪及去皮蔬菜；b:生食类蔬菜、瓜类及草本水果；c:具有一定的水利灌排设施，能保证一定的排水和地下水径流条件的地区，或有一定淡水资源能满足冲洗土体中盐分的地区，农田灌溉水质全盐量指标可以适当放宽。 |  |  |  |  |  |  |

项目区地处平坝区，根据调查项目区内无存对农业生成的重大污染源，灌溉的水源能达到灌溉水质标准。

# 第五章  建设内容及标准

## 5.1建设标准

遵循乡村振兴战略部署要求，统筹考虑高标准农田建设的农业、水利、土地、林业、电力、气象等各方面因素，围绕提升农田生产能力、灌排能力、田间道路通行运输能力、农田防护与生态环境保护能力、机械化水平、科技应用水平、建后管护能力等要求，结合国土空间、农业农村现代化发展、水资源利用等规划，紧扣高标准农田建设的田、土、水、路、林、电、技、管、制八个方面内容，加快构建科学统一、层次分明、结构合理的高标准农田建设标准体系。以提升粮食产能为首要目标，兼顾油料、糖料等重要农产品生产，坚持数量、质量、生态相统一，修订《高标准农田建设通则》(GB/T30600)、《高标准农田建设评价规范》(GB/T33130)。根据不同区域自然资源特点、社会经济发展水平、土地利用状况，制订分区域、分类型的高标准农田建设标准及定额，健全耕地质量监测评价标准。综合考虑农业农村发展要求、市场价格变化等因素，适时调整建设内容和投资标准。各省（自治区、直辖市）可结合本地实际制订地方标准，与国家标准相衔接。新增建设和改造提升高标准农田应依据《高标准农田建设通则》（GB/T30600）等国家标准、行业标准和地方标准，结合地方实际，统筹抓好农田配套设施建设和地力提升，确保工程质量与耕地质量。有条件的地区可以将晒场、烘干、机具库棚、有机肥积造等配套设施纳入高标准农田建设范围。

## 5.2建设依据

一、政策法规

（1）农业农村部关于印发《全国高标准农田建设规划（2021—2030年）》的通知

（2）四川省农业农村厅关于印发《四川省高标准农田建设规划（2021—2030年）》的通知（川农发〔2022〕1号）

（3）《乐山市高标准农田建设规划（2021-2030年）》

（4）《峨眉山市高标准农田建设总体规划》（2011—2020年）

（5）《峨眉山市农业农村发展“十四五”规划》

（6）《四川省农业农村厅 关于印发《四川省实施高标准农田改造提升工程十条措施》的通知》（川农发〔2023〕1号）

二、相关规范

（1）《高标准农田建设通则》（GB/T30600—2022）

（2）《高标准农田建设技术规范》（NY∕T2949-2016）

（3）《高标准农田建设标准》（NY／T2148-2012）

（4）《四川省高标准农田建设技术规范》（DB51/1872-2014）

（5）《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018）

（6）《四川用水定额》（川府函[2021]8号）

（7）《泵站设计规范》（GB/T50265—2010）

（8）《节水灌溉工程技术标准》（GB/T50363-2018）

（9）《农田排水工程技术规范》（SL/T4-2020）

（10）《渠道防渗衬砌工程技术标准》（GB/T50600-2020）

（11）《农田灌溉水质量标准》（GB5084-2021）

（12）《砌体结构设计规范》（GB50003-2011）

（13）《公路桥涵设计规范》（JTGD60-2015）

（14）《四川省粮田建设等级标准》（DB/T846-2008）

（15）《四川省粮果基地高标准农田建设标准（试行）》

（16）《四川省水文手册》及本地实测水文、气象资料等

（17）《农业机械化生产道路 通用技术条件》（DB51/T379-2017）

（18）《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）

（19）《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）

（20）《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTGD40-2011）

（21）《公路路基设计规范》（JTGD30-2015）

（22）《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTGD63-2019）

（23）《四川省小型农田水利重点县建设工程质量管理技术手册》（试行）（2013年10月）。

（24）《地面水环境质量标准》（GB3838-2002）

（25）《土壤环境质量标准》（GB15618-2008）

（26）《农用地定级规程》（GB/T28405-2012）

（27）《农用地质量分等规程》（NY/T1119-2012）

（28）《土地开发整理项目规划设计规范》（TD/T1012-2016）

（29）《泵站技术管理规程》（GB/T30948-2021）

（30）《水利泵站施工及验收规范》（GB/T51033-2014）

（31）《泵站设备安装及验收规范》（SL317-2015）

（32）《小型泵站设计规程》（DB51/T990-2020）

（33）《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》（GB50254—2014）

（34）《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169—2016）

（35）《10kv及以下架空配电线路设计技术规程》（DLT5220—2018）

（36）《四川省标准化提灌站建设指南》川农业函（〔2018〕323号）

（37）《四川省小型农田水利工程建设管理技术手册》（试行）（2013）

（38）《四川省小型农田水利工程建设设计图集》

（39）《小型农田水利工程设计参考图集》（灌排中心编制）

（40）《节水灌溉计算标准》（GB/50363-2018）

（41）《管道输水灌溉工程技术规范》（GB/T20203-2017）

## 5.3建设内容

### 5.3.1田块整治

依据不同区域地形地貌、作物种类、机械作业以及灌排效率等因素，通过田坎修筑、细部平整、耕作层剥离回填等措施，合理划分、归并田块和平整土地，实现田块规模适度、田面平整，建成后耕地耕作层厚度达到20cm以上，有效土层厚度大于50cm。在易造成冲刷的土石山区，结合块石、砾石的清理，就地取材修筑石坎。山地平坝区集中成片，重点进行格田化、条田化建设；山区集中成线，以建设水平梯田为主攻方向。优化农田结构布局，根据《高标准农田建设标准》（NY/T2148-2012），峨眉山市所属盆周山区梯田化率达到90%以上，以满足农业生产规模化、机械化发展需求。

### 5.3.2土壤改良

通过工程、生物、化学等方法，治理过沙或过黏土壤、盐碱土壤和酸化土壤，提高耕地质量水平。采取深耕深松、秸秆还田、增施有机肥、种植绿肥等方式，增加土壤有机质，治理退化耕地，改良土壤结构，提升土壤肥力。根据不同区域生产条件，推广合理轮作、间作或休耕模式，减轻连作障碍，改善土壤生态环境。实施测土配方施肥，促进土壤养分平衡。建成后，土壤pH值宜在5.5-7.5，有机质含量、达到20g/kg以上，土壤的容重、阳离子交换量、有效磷、速效钾、微生物碳量等其他物理、化学、生物指标达到当地自然条件和种植水平下的中上等水平，耕地质量等级宜达到4.5等以上。结合耕地质量监测点现状分布情况，每3.5万亩建设1个耕地质量监测点，开展长期定位监测。

### 5.3.3灌溉和排水

按照旱、涝、渍综合治理的要求，科学规划建设田间灌排工程，加强田间灌排工程与灌区骨干工程的衔接配套，形成从水源到田间完整的灌排体系。因地制宜配套小型水源工程，加强雨水和地表水收集利用。按照灌溉与排水并重要求，合理配套建设和改造输配水渠（管）道、排水沟（管）道、泵站及渠系建筑物，完善农田灌溉排水设施。因地制宜推广渠道防渗、管道输水灌溉和喷灌、微灌等节水措施，支持建设必要的灌溉计量设施，提高农业灌溉保证率和用水效率。倡导建设生态型灌排系统，保护农田生态环境。建成后，田间灌排系统完善、工程配套、利用充分，输、配、灌、排水及时高效，灌溉水利用效率和水分生产率明显提高，综合灌溉保证率不低于75%，水稻区灌溉设计保证率一般达到80%以上，水稻区农田排水设计暴雨重现区达到10年一遇，旱作区农田排水设计暴雨重现期达到5—10年一遇，1—3d暴雨从作物受淹起1—3d排至田面无积水；水稻区农田排水设计暴雨重现期达到10年一遇，1—3d暴雨3—5d排至作物耐淹水深。

### 5.3.4田间道路

田间道路布置应按照区域生产作业需要和农业机械化要求，优化机耕路、生产路布局，整修田间道路，充分利用现有农村公路，因地制宜确定道路密度、宽度等要求。机耕路宽度宜为3-4.0m，生产路宽度一般宜为1—2.5m，在大型机械化作业区，路面可适当放宽。合理配套建设农机下田坡道、桥涵、错车道和末端掉头点等附属设施，提高农机作业便捷度。倡导建设生态型田间道路，因地制宜减少硬化路面及附属设施对生态的不利影响。暴雨冲刷严重地区应采用硬化措施。建成后田间道路通达率达到90%以上，满足农机作业、农资运输等农业生产活动的要求。

### 5.3.5农田防护和生态环境保护

根据因害设防、因地制宜的原则，对农田防护与生态环境保护工程进行合理布局，与田块、沟渠、道路等工程相结合，与村庄环境相协调，完善农田防护与生态环境保护体系。以受大风、沙尘等影响严重区域、水土流失易发区为重点，加强农田防护与生态环境保护工程建设，完善农田防护林体系。在风沙危害区，结合立地和水源条件，兼顾生态和景观要求，确定树种、修建农田林网，对退化严重的农田防护林抓紧实施更新改造；在水土流失易发区，合理修筑岸坡防护、沟道治理、坡面防护等设施，提高水土保持和防洪能力。建成后，区域内受防护农田面积比例一般不低于90%。

### 5.3.6农田输配电

对适宜电力灌排和信息化的农田，铺设高压和低压输电线路，配套建设变配电设施，为泵站、机井以及信息化工程等提供电力保障。根据农田现代化建设和管理要求，合理布设弱电设施。输配电设施布设应与田间道路、灌溉与排水等工程相结合。建成后，实现农田机井、泵站等供电设施完善，电力系统安装与运行符合相关标准，用电质量和安全水平得到提高。

### 5.3.7科技服务

建立高标准农田耕地质量长期定位监测点，跟踪监测耕地质量变化情况，推广免耕少耕、土地保护等技术措施，保护和持续提升耕地质量。推进数字农业、良种良法、科学施肥、病虫害综合防治等农业科技应用，科学合理利用高标准农田。建成后，田间定位监测点布设密度符合要求，农田监测网络基本完善，科学施肥施药技术基本全覆盖，良种覆盖率、农作物耕种收综合机械化率明显提高。

### 5.3.8管护利用

全面开展高标准农田建设项目信息统一上图入库，实现有据可查、精准管理、资源共享。依据《耕地质量等级》（GB/T33469）国家标准，在项目实施前后及时开展耕地质量等级调查评价。深入推进农业水价综合改革，落实高标准农田管护主体和责任，引导新型农业经营主体参与高标准农田设施运行管护，健全管护制度，落实管护资金。加强管护资金使用监管，研究制定高标准农田管护投入成本标准体系，对管护资金实施全过程绩效管理。及时修复损毁工程，确保建成的高标准农田持续发挥效益。对建成的高标准农田，要划为永久基本农田，实行特殊保护，确保高标准农田数量不减少、质量不降低。

### 5.3.9体制机制

建立完善合理的农田建设投融资机制，增加农田建设投入规模。制定合理的建设管理、资金管理、技术规范和验收标准等，规范推进高标准农田建设。建立、健全工程质量监督体系和考核评价制度，促进参建单位按照规范和标准实施项目，严格质量控制、巡查和监理工作，做到进度质量并重。

# 建设分区及建设内容

根据《乐山市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中的相关要求，以“建强特色基地、搞好精深加工、打造优质品牌、促进多元融合”为重点构建现代农业产业体系，以“旱涝保收、宜机作业”的标准实施高标准农田建设工程，科学规划高标准农田建设三大分区；以“典型引路、以点带面、整体推进”为原则，着力打造高标准农田重点项目建设。

## 6.1建设分区

结合区域气候类型、地形地貌、水土条件及耕作制度等因素，以《四川省高标准农田建设规划（2021—2030年）》和《乐山市高标准农田建设规划（2021—2030年）》为准轴，按照自然资源禀赋与经济条件相对一致，生产障碍因素与破解途径相对一致，粮食作物生产与农业区划相对一致的原则，将我市划分为三大不同类型高标准农田建设区，包括东北部平坝农业区、中部丘陵农业区和西南部山地农业区，因地制宜推进高标准农田建设。

### 6.1.1平坝区

该区域包括罗目镇、九里镇、桂花桥镇、符溪镇，胜利街道、峨山街道。区内整体地势较平，为四川盆地向西南山过渡地带，耕地集中连片，以低势平原为主，土壤立地条件较好，耕地质量等级以中等偏上为主，气候属于亚热带湿润季风气候，主要为青衣江乐山灌区。

区域内主要种植稻谷、玉米、油菜籽等粮油作物，主要制约因素为耕地土壤潜育化、土壤酸化、农田工程设施配套参差不齐等，区域高标准农田应结合青衣江乐山灌区，布局以稻药为特色的粮食产业带，打造10万亩以上的高标准农田集中区。重点建设内容包括优化高标准农田空间布局、提高农业灌溉用水效率，大力提升规模化、机械化水平。

1、土地平整。提高单块土地归并、集中度，适应规模化经营和机械化生产需要。根据平原地形地貌特点，以修建条田为主，因地制宜确定田块长度、宽度和坡降。结合农艺措施，使耕作层厚度达到25cm以上。

2、土壤改良。增加有机肥施用，培肥土壤地力，适应粮食高产稳产需要。通过秸秆还田、测土配方施肥、推广绿肥种植等途径，重点治理酸化土壤，改善土壤理化性状。实施土壤深松、深耕、免耕覆盖等措施，增强保肥保水能力。土壤有机质含量达到25g/kg以上，耕地质量等级达到3.5等以上，土壤pH值宜保持在5.5-7.5。

3、灌溉排水。改造提升灌排涵闸、泵站，疏浚排水沟系，完善配套灌排体系，解决区域性渍涝和土壤潜育化问题。搞好配套设施建设，在地下水位较低的机井灌区架设农田电网，完善井渠结合灌溉体系，重点建设喷灌、微灌、渠道防渗灌溉、管道输水灌溉等高效节水灌溉工程，鼓励设施生态化灌溉排水工程，配套输变电设施，水稻区灌溉设计保证率达到80%，水稻区农田排水设计暴雨重现期达到10年一遇，1~3天暴雨3~5天排至作物耐淹水深。旱作区农田排水设计暴雨重现期达到5~10年一遇，1~3天暴雨从作物受淹起1~3天排至田面无积水。

4、田间道路。合理确定路网密度，适应以农机化为主体的生产道路交通需要。整修和新建田间道、生产路和下田坡道或下田涵管，保证农田道路畅达、循环，田间道路通达度达到100%。机耕路的路面宽度3-4m，宜采用混凝土、砌石、碎石等材质的硬化道路；生产路面宽度控制在2.5m以内，优先采用土质路，也可采用砂石路、泥结碎石路等。

5、农田防护与生态环境保护。选择适宜乡土树种，林木成活率达到90%以上，三年后保存率达到80%以上，林相整齐，结构合理。合理布置截水沟、排洪沟等工程，系统拦蓄和排泄坡面径流。在沟道岸顶、坡面和水边，应利用植物的根、茎、叶来护岸固坡，形成自然生态型防护工程。推广绿色低碳稻作模式，选育优良品种，推进高标准农田生产固碳减排。

### 6.1.2丘陵区

该区域包括双福镇、绥山镇。区内是全市重要的粮食作物种植基地，整体地势低矮，以浅丘为主，气候属于亚热带湿润气候区。土壤为山地黄棕壤和棕壤，土壤条件一般，耕地质量等级以中等为主。农作物以一年两熟为主，主要种植稻谷、玉米、薯类和油菜籽。

浅丘区域整体制约因素主要为季节性缺水、耕地碎片化、局部地区水土流失等，同时受制于地形影响，整体农田基础设施建设配套不完善，且已建成高标准农田因建设时间较长，灌溉效率较低，改造提升需求迫切。该区域重点建设内容包括提升粮食产能，建设小型水源工程，提高梯田化率和田间道路通达度，加强旱地坡面水系等。

1、平整土地。通过平整土地，削高填低，对土层或耕地厚度不够的地方实施土层或耕层增厚工程，达到田间灌溉及排水满足基本农田耕作的要求；加大梯度力度，施行坡改梯工程，修筑梯田，提高梯田化率，防治水土流失。梯田化率达到90%以上，耕作层厚度达到20cm以上。

2、土壤改良。开展土壤改良和地力培肥建设工程，稳定耕地地力；推广秸秆还田，增施有机肥、种植绿肥；实施测土配方施肥和保护性耕作，发展高效节水农业。土壤有机质含量达到20g/kg以上，耕地质量等级达到4.5等以上，土壤pH值宜保持在5.5-7.5。

3、灌溉排水。理顺坡面水系，减少水土流失；配套小型水源工程，加强雨水集蓄利用，开展沟渠清淤整治；实施生态化灌溉与排水工程，建成后，水稻灌溉保证率达到80%，排水标准达到10年一遇，1-3天暴雨3-5天排至作物耐淹水深。

4、田间道路。适度建设生态田间道路，减少硬化路面及附属设施对生态的不利影响；新修田间道路应该随坡就势，合理配套建设农机下田坡道、错车点和末端掉头点等附属设施。田间内的耕作道路在 2.0-2.5m；为了便于大中型机械进入田间作业，机耕道宽3.0-3.5m。建成后，田间道路通达度不低于90%。同时提高农田抗灾减灾能力、农田灌排能力和农机作业能力。

5、农田防护与生态环境保护。加强农田防护、水土保持、水源涵养，改善丘陵地区农业生产环境。加大排水降潜沟渠建设。选择适宜乡土树种，林木成活率达到90%以上，三年后保存率达到80%以上，林相整齐，结构合理。合理布置截水沟、排洪沟等工程，系统拦蓄和排泄坡面径流。

### 6.1.3山地区

该区域包括龙池镇、大为镇、龙门乡。整体区域属于盆周山区，地貌以山地为主。气候属于亚热带湿润季风气候，由于地形高差悬殊，气候随海拔高度而异，垂直差异明显。农业气候四季分明，有春迟、夏短、秋早、冬长的特点。土壤类型以黄壤和黄色石灰土为主，土壤立地条件较差，耕地质量等级以中下等为主。农作物以一年两熟为主，主要种植稻谷、玉米和薯类。

山地区域受制于地形影响，整体耕地呈现碎片化、缺水性、保水能力差、水土流失等特征，同时农业种植呈垂直状分布，农业灌溉水资源欠缺，农业水利设施建设有待增加。该区域以改良土壤、提高道路通达度、加强坡面水系为重点建设内容。

1、平整土地。因地制宜整治坡耕地，实施坡改缓、坡改台或坡改梯工程，提高农业机械化水平。修筑梯田，田面长边平行等高线布置，田面宽度应便于机械化作业和田间管理，配套坡面防护设施。土层较薄地区实施客土填充，增加耕作层厚度。梯田化宜达到90%以上，耕地耕作层厚度达到20cm 以上。

2、土壤改良。建设秸秆还田和农家肥积造设施，推广秸秆还田、增施有机肥、种植绿肥等措施，提升土壤有机质含量。大力开展土壤改良和地力培肥建设工程，治理障碍土壤，提升耕地地力。土壤改良重点针对酸化土壤，可采用物理、化学和工程的复合措施去除土壤障碍因子。实施测土配方施肥，保护和提升耕地质量。土壤有机质含量宜达到20g/kg 以上，土壤pH 值保持在5.5-7.5，耕地质量等级达到4.5 等以上。

3、灌溉排水。建设塘（堰）坝、水池等小型水源工程，加强雨水集蓄利用，解决旱季农业缺水问题。配套灌排设施，完善田间灌排工程体系。鼓励实施生态化灌溉与排水工程，优先选择本土材料和工艺。发展管灌、喷灌、微灌等高效节水灌溉，提高水资源利用效率。配套输配电设施，满足生产和管理需要。水稻区灌溉设计保证率达到80%，水稻区农田排水设计暴雨重现期达到10 年一遇，旱作区农田排水设计暴雨重现期达到5～10 年一遇。

4、田间道路。合理确定路网密度、路面宽度、路面材质，整修和新建机耕路、生产路。机耕路路面宽度宜为3.0-3.5m，生产路路面宽度宜为1.0-2.0m。配套建设农机下田坡道、桥涵、错车点和末端掉头点等附属设施，提高农田道路通达率和农机作业便捷度。材料和工艺尽量本土化，暴雨冲刷严重地区应采用硬化措施。田间道路通达率达到90%。

5、农田防护与生态环境保护。以小流域为单元，推进水土流失综合治理，合理修筑岸坡防护、沟道治理和坡面防护等设施。综合采用拦沙谷坊坝、沉沙池、地埂绿篱等措施，改善农田生态环境，提高水土保持能力。农田防护面积比例不低于90%。

## 6.2建设任务

综合考虑耕地资源、水资源、永久基本农田面积、粮食生产功能区面积与产能等因素，统筹分析各地粮食播种面积、耕地数量、规模连片、已建设高标准农田及上图入库、生态红线和区域经济发展等情况，对剩余耕地资源结合卫星航拍图并进行现场咨询踏勘核对，根据各乡镇剩余资源按照先易后难、突出重点、发挥优势、兼顾均衡、注重实效的工作思路，科学规划、合理确定各县（区）高标准农田新增建设、改造提升和高效节水灌溉建设任务。

《四川省高标准农田规划（2021-2030年）》提出，2021—2025年，峨眉山市累计新建高标准农田面积1.61万亩，改造提升高标准面积1.39万亩，新增高效节水灌溉面积0.2万亩；2026—2030年，峨眉山市累计改造提升面积2.32万亩。

按照全省高标准农田亩均投资3000元测算。2021—2030年规划期间峨眉山市新建高标准农田1.61万亩，改造提升3.71万亩，其中，新建高效节水灌溉面积0.20万亩，总投资1.596亿元。2031—2032年峨眉山市规划新建高标准农田6.20万亩，总投资1.86亿元。

表6.2-1  峨眉山市2021—2030年高标准农田建设及高效节水灌溉建设任务

单位：万亩

| 行政区划 | 2021-2030年新建高标准农田面积 |  |  | 2021-2030年改造提升高标准农田面积 |  |  | 2021-2030年新增高效节水灌溉面积 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 2021-2025 | 2026-2030 | 合计 | 2021-2025 | 2026-2030 | 合计 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| 峨眉山市 | 1.61 | 1.61 |  | 3.71 | 1.39 | 2.32 | 0.2 | 0.2 |  |

表6.2-2  峨眉山市2021—2030年高标准农田建设任务分解表（新建）

单位：万亩

| 行政区划 |  | 2021年 | 2022年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 峨眉山市 | 大为镇 | 0.41 |  | 0.41 |
|  | 绥山镇 |  | 0.2 | 0.2 |
|  | 符溪镇 | 0.5 |  | 0.5 |
|  | 龙门乡 | 0.5 |  | 0.5 |
|  | 小计 | 1.41 | 0.2 | 1.61 |

表6.2-3 峨眉山市2021—2030年高标准农田建设任务分解表（改造提升）

单位：万亩

| 行政区划 |  | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 峨眉山市 | 峨山街道 |  |  |  |  |  | 0.3 |  | 0.3 |
|  | 高桥镇 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | 绥山镇 |  |  |  |  |  |  | 0.17 | 0.17 |
|  | 符溪镇 |  |  |  |  |  |  | 0.29 | 0.29 |
|  | 桂花桥镇 | 0.5 |  | 0.26 |  |  |  |  | 0.76 |
|  | 双福镇 |  |  |  | 0.44 |  |  |  | 0.44 |
|  | 九里镇 |  | 0.39 |  |  | 0.66 |  |  | 1.05 |
|  | 罗目镇 | 0.5 |  |  |  |  | 0.2 |  | 0.7 |
|  | 小计 | 1 | 0.39 | 0.26 | 0.44 | 0.66 | 0.5 | 0.46 | 3.71 |

## 6.3高标准农田建设年度规划

### 6.3.1规划选取原则

高标准农田建设严格执行《高标准农田建设通则》（GB/T 30600-2022）等国家行业和省相关技术规范和行业标准，以国土“三调”成果为基础，与峨眉山市国土空间规划、乡村振兴、农业产业发展、水利、交通等规划做好衔接，明确目标任务，优化建设布局，突出重点区域；禁止在大于25°陡坡耕地、生态保护红线、城市开发边界、土壤污染严重的区域建设高标准农田，规划储备项目坚持“整乡整村推进、集中连片打造”的原则，打破乡镇、村组行政区域界线，以灌区、流域或园区为单元，统筹规划、连片推进、因地制宜建设高标准农田。

### 6.3.2高标准农田规划区域

根据已上图高标准农田情况，通过数据内业分析、现场踏勘，征求高标准农田建设主管部门意见，选定2021—2030年峨眉山市高标准农田建设区域，2021—2030年和2031—2032年峨眉山市高标准农田建设区域详见下表：

表6.3-1峨眉山市高标准农田建设规划（2021—2030年）年度规划表

| 序号 | 规划年度 | 项目名称 | 建设地点 | 建设类型 | 建设规模 | 建设内容 | 建成年度 | 主导产业 | 亩均投资需求 | 投资构成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020 | 四川省乐山市2020年峨眉山市高标准农田建设项目 | 符溪镇新乐村、天宫村、符泉村、符平村、符溪村，龙门乡玉兰村、毛天村 | 新建 | 10000 | 符溪片区:土地平整工程2100亩，推广生物有机肥5000亩，推广土壤调理剂2100亩，整治排灌渠10389m，整治田间道17521m，开展耕地质量调查点位20个；续建国家和省共建耕地质量监测点位1个；龙门乡片区：坡改梯工程1000亩，生物有机肥5000亩，土壤调理剂1000亩。新建高效节水灌溉1500亩；新建0.4*0.4m排水渠5418m；整治山坪塘5座；新建100立方米蓄水池2口，新建300立方米蓄水池3口；新建农桥1座，整治生产路12748m，新建错车道14处，新建挡土墙56米，新建农资转运点2处。开展耕地质量调查点位17个；续建国家和省共建耕地质量监测点位1个；续建省县共建耕地质量监测点位1个。 | 2021 | 粮食、蔬菜、油料 | 0.3 | 3000 |
| 2 | 2021 | 四川省乐山市2021年峨眉山市大为镇高标准农田建设项目 | 大为镇双龙村、大为村、射箭村 | 新建 | 4100 | 田型调整总面积645亩，推广有机肥645亩，新建0.3*0.3m沟渠2572 m，新建高效节水灌溉面积0.05万亩。新建引水管道13955m，闸阀井42座，排泥阀13套，减压阀4套，排气阀16套，镇墩99座，田间输水管道0.8mpaDN63PE100管1396m、0.8mpaDN75PE100管 3912m，闸阀井108座；新建300立方米蓄水池7座；新建沉砂池1座.新建及整治道路9387m/19条，道路接口22处，弯道加宽23处，新建错车道21处，新建农资转运点1处，新建网格护坡500m。 | 2022 | 粮食、蔬菜、油料 | 0.3 | 1230 |
| 3 | 2022 | 四川省乐山市2022年峨眉山市绥山镇高标准农田建设项目 | 绥山镇任严村 | 新建 | 2000 | 格田整理1585.0亩，生物有机肥317.0吨。整治灌排渠8050m，人行便桥270处，渠道涵洞146.5m，量水标尺27处。整治机耕道（3.0米砼）2092.0m, 错车道5处，道路接口9处，整治生产路6503.0m，项目公示牌设计图1座，单体标识牌48个。 | 2023 | 粮食、蔬菜、油料 | 0.3 | 600 |
| 4 | 2024 | 四川省乐山市2024年峨眉山市高标准农田建设项目 | 桂花桥镇友爱村、燕岗村，罗目镇廖林村、徐塘村、高枧村 | 提升改造 | 10000 | 土地平整0.49万亩，土壤改良0.49万亩，灌溉与排水工程整治渠道7.9公里，提灌站2座，山坪塘3座，田间道路工程整治生产路8.7公里，整治机耕道9.4公里。 | 2025 | 粮食、蔬菜、油料 | 0.3 | 3000 |
| 5 | 2025 | 四川省乐山市2025年峨眉山市高标准农田建设项目 | 九里镇吴庵村、农场村、临江村、付河村、顺江村 | 提升改造 | 3900 | 土地平整0.15万亩，土壤改良0.15万亩，灌溉与排水工程整治渠道2.5公里，提灌站1座，田间道路工程整治生产路3.0公里，整治机耕道2.5公里。 | 2026 | 粮食、蔬菜、油料 | 0.3 | 1170 |
| 6 | 2026 | 四川省乐山市2026年峨眉山市高标准农田建设项目 | 桂花桥镇棬鱼村 | 提升改造 | 2600 | 土地平整0.1万亩，土壤改良0.1万亩，灌溉与排水工程整治渠道2.2公里，山坪塘1座，田间道路工程整治生产路3.0公里，整治机耕道2.0公里。 | 2027 | 粮食、蔬菜、油料 | 0.3 | 780 |
| 7 | 2027 | 四川省乐山市2027年峨眉山市高标准农田建设项目 | 双福镇江场村（原同兴村）、石岗村、五星村 | 提升改造 | 4400 | 土地平整0.2万亩，土壤改良0.2万亩，灌溉与排水工程整治渠道3.9公里，提灌站1座，山坪塘2座，田间道路工程整治生产路4.8公里，整治机耕道5.2公里。 | 2028 | 粮食、蔬菜、油料 | 0.3 | 1320 |
| 8 | 2028 | 四川省乐山市2028年峨眉山市高标准农田建设项目 | 九里镇方碾村、汪家村、车箭村 | 提升改造 | 6600 | 土地平整0.30万亩，土壤改良0.30万亩，灌溉与排水工程整治渠道4.6公里，提灌站2座，山坪塘3座，田间道路工程整治生产路4.5公里，整治机耕道4.8公里。 | 2029 | 粮食、蔬菜、油料 | 0.3 | 1980 |
| 9 | 2029 | 四川省乐山市2029年峨眉山市高标准农田建设项目 | 桂花桥镇新联村、前锋村 | 提升改造 | 5000 | 土地平整0.2万亩，土壤改良0.2万亩，灌溉与排水工程整治渠道3.9公里，提灌站1座，山坪塘2座，田间道路工程整治生产路5.1公里，整治机耕道5.2公里。 | 2030 | 粮食、蔬菜、油料 | 0.3 | 1500 |
| 10 | 2030 | 四川省乐山市2030年峨眉山市高标准农田建设项目 | 绥山镇仙塘村、净安村，符溪镇雷场村 | 提升改造 | 4600 | 土地平整0.18万亩，土壤改良0.18万亩，灌溉与排水工程整治渠道3.5公里，提灌站1座，机井1座，山坪塘2座，田间道路工程整治生产路4.3公里，整治机耕道4.5公里。 | 2031 | 粮食、蔬菜、油料 | 0.3 | 1380 |
| 合计 |  |  |  |  | 53200 |  |  |  |  | 15960 |

备注：建设内容以当年项目实施方案为准

表6.3-2峨眉山市高标准农田建设规划（2031—2032年）年度规划表

| 序号 | 规划年度 | 项目名称 | 建设地点 | 建设类型 | 建设规模（亩） | 建设内容 | 建成年度 | 主导产业 | 亩均投资需求 | 投资构成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2031 | 四川省乐山市2031年峨眉山市高标准农田建设项目 | 桂花桥镇、罗目镇、九里镇、龙池镇 | 新建 | 30000 | 土地平整0.28万亩，土壤改良0.28万亩，灌溉与排水工程整治渠道17.65公里，山坪塘2座，新建300立方米蓄水池4口，田间道路工程整治生产路19.05公里，整治机耕道20.44公里。 | 2032 | 粮食、蔬菜、油料 | 0.3 | 9000 |
| 2 | 2032 | 四川省乐山市2032年峨眉山市高标准农田建设项目 | 绥山镇、双福镇、符溪镇、胜利街道、峨山街道 | 新建 | 32000 | 土地平整0.3万亩，土壤改良0.3万亩，灌溉与排水工程整治渠道18.45公里，提灌站2座，机井2座，田间道路工程整治生产路21.3公里，整治机耕道23.4公里。 | 2033 | 粮食、蔬菜、油料 | 0.3 | 9600 |
| 合计 |  |  |  |  | 62000 |  |  |  |  | 18600 |

备注：建设内容以当年项目实施方案为准

图6.3-1峨眉山市2021—2022年新建高标准农田规划图

图6.3-2峨眉山市2024—2030年高标准改造提升规划图

图6.3-2峨眉山市2031—2032年新建高标准农田分布图

### 6.3.3分年度建设内容

#### 6.3.3.1 2020年结转项目

2020年度项目在计划在符溪镇新乐村、天宫村、符泉村、符平村、符溪村，龙门乡玉兰村、毛天村实施，拟建高标准农田面积为1.0万亩，项目区耕地总面积为13607.0亩。项目区基本农田面积为6498.08亩，基本农田面积占拟建规模的比例为64.98%，2020年项目区可上图图斑内两区面积4854.87亩，两区面积占拟建规模的比例为48.55%。

表6.3-1 2021年度项目基本情况表

| 序号 | 规划年度 | 项目名称 | 建设地点 | 建设类型 | 拟建规模(亩) | 亩均投资需求(万元) | 投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020 | 四川省乐山市2020年峨眉山市高标准农田建设项目 | 符溪镇新乐村、天宫村、符泉村、符平村、符溪村；龙门乡玉兰村、毛天村 | 新建 | 10000 | 0.3 | 3000 |

农田现状：项目区仅部分田块较为规整，大部分田地块小且土地不平整，大小0.2亩～2.0亩，田地埂弯曲，田地高低不平，高差较大，形状不规则，耕作道和渠道走向随意性较大，缺乏统一布局和规划，田间分布零星荒地、台地，田土一直由农户自主经营，制约规模化生产和机械化作业，导致农民种植效率低下，农业生产收益较低。

交通现状：项目区交通较发达，符溪镇对外交通主要有货运大道、乐峨路、乐雅高速、成绵乐高速等，龙门乡主要通过003乡道到306省道与外界相通，项目区内主要道路为水泥路，少部分道路为土路，组与组之间交通条件也较为方便，但路基较好，交通较便利。田间耕作道路不完善，大部分地块无机耕路到达，不便于生产生活。

水利工程现状：项目区部分农田基础设施不完善，部分未整治渠道为田间灌溉土渠，土渠渗漏严重，渠内杂草丛生，垮塌淤堵，不畅通；同时田间缺乏排水渠道，遇降雨易形成串排，项目区骨干水利工程完好率为50%，田间工程配套率32%，灌溉保证率50%，灌溉水利用系数为0.50。

建设内容：符溪片区:土地平整工程2100亩，推广生物有机肥5000亩，推广土壤调理剂2100亩，整治排灌渠10389m，整治田间道17521m，开展耕地质量调查点位20个；续建国家和省共建耕地质量监测点位1个；龙门乡片区：坡改梯工程1000亩，生物有机肥5000亩，土壤调理剂1000亩。新建高效节水灌溉1500亩；新建0.4*0.4m排水渠5418m；整治山坪塘5座；新建100立方米蓄水池2口，新建300立方米蓄水池3口；新建农桥1座，整治生产路12748m，新建错车道14处，新建挡土墙56米，新建农资转运点2处。开展耕地质量调查点位17个；续建国家和省共建耕地质量监测点位1个；续建省县共建耕地质量监测点位1个。

投资概算：2020年度项目总投资3000.00万元。

#### 6.3.3.2 2021年度项目

2021年度项目在计划在大为镇双龙村、大为村、射箭村实施，拟建高标准农田面积为0.41万亩，项目区耕地总面积为11254.0亩。

项目区基本农田面积为3574.07亩，基本农田面积占拟建规模的比例为87.17%，2021年项目区可上图图斑内两区面积428.82亩，两区面积占拟建规模的比例为10.46%。

表6.3-1 2021年度项目基本情况表

| 序号 | 规划年度 | 项目名称 | 建设地点 | 建设类型 | 拟建规模(亩) | 亩均投资需求(万元) | 投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2021 | 四川省乐山市2021年峨眉山市大为镇高标准农田建设项目 | 大为镇双龙村、大为村、射箭村 | 新建 | 4100 | 0.3 | 1230 |

农田现状：项目区仅部分田块较为规整，大部分田地块小且土地不平整，大小0.2亩～1.6亩，田地埂弯曲，田地高低不平，高差约0.2m～2.0m，形状不规则，耕作道和渠道走向随意性较大，缺乏统一布局和规划，田间分布零星荒地、台地，田土一直由农户自主经营，制约规模化生产和机械化作业，导致农民种植效率低下，农业生产收益较低。

交通现状：项目区交通较发达，主要出入道路有：G245国道、大为玉龙路，对外交通条件优越，项目区内主要道路为水泥路，少部分道路为土路，组与组之间交通条件也较为方便，但路基较好，交通较便利。田间耕作道路不完善，大部分地块无机耕路到达，不便于生产生活。

水利工程现状：项目区部分农田基础设施不完善，部分未整治渠道为田间灌溉土渠，土渠渗漏严重，渠内杂草丛生，垮塌淤堵，不畅通；同时田间缺乏排水渠道，遇降雨易形成串排。项目区骨干水利工程完好率为48%，田间工程配套率33%，灌溉保证率50%，灌溉水利用系数为0.48。

建设内容：田型调整总面积645亩，推广有机肥645亩，新建0.3*0.3m沟渠2572 m，新建高效节水灌溉面积0.05万亩。新建引水管道13955m，闸阀井42座，排泥阀13套，减压阀4套，排气阀16套，镇墩99座，田间输水管道0.8mpaDN63PE100管1396m、0.8mpaDN75PE100管 3912m，闸阀井108座；新建300立方米蓄水池7座；新建沉砂池1座.新建及整治道路9387m/19条，道路接口22处，弯道加宽23处，新建错车道21处，新建农资转运点1处，新建网格护坡500m。

投资概算：2021年度项目总投资1230.00万元。

#### 6.3.3.3 2022年度项目

2022年度项目在计划在绥山镇任严村实施，拟建高标准农田面积为0.20万亩，任严村耕地总面积为2973.19亩，属于平坝地区。项目区基本农田面积为2087.75亩，基本农田面积占拟建规模的比例为100%，2022年项目区可上图图斑内两区面积1742.15亩，两区面积占拟建规模的比例为87.11%。

表6.3-1 2022年度项目基本情况表

| 序号 | 规划年度 | 项目名称 | 建设地点 | 建设类型 | 拟建规模(亩) | 亩均投资需求(万元) | 投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2022 | 四川省乐山市2022年峨眉山市绥山镇高标准农田建设项目 | 绥山镇任严村 | 新建 | 2000 | 0.3 | 600 |

农田现状：项目区仅部分田块较为规整，大部分田地块小且土地不平整，大小0.2亩～2亩，田地埂弯曲，田地高低不平，高差约0.2m～0.5m，形状不规则，耕作道和渠道走向随意性较大，缺乏统一布局和规划，田间分布零星荒地、台地，田土一直由农户自主经营，制约规模化生产和机械化作业，导致农民种植效率低下，农业生产收益较低。

交通现状：项目区交通较发达，主要出入道路有：G245国道、乐峨大道，对外交通条件优越，项目区内现有机耕道6.5千米，生产道3.0千米，主要道路为水泥路，少部分道路为土路，组与组之间交通条件也较为方便，但路基较好，交通较便利。田间耕作道路不完善，大部分地块无机耕路到达，不便于生产生活。

水利工程现状：项目区通过跃进渠、山西堰流入项目区，项目区大部分耕地能得到灌溉，目前渠道运行状况良好，项目区部分农田基础设施不完善，部分未整治渠道为田间灌溉土渠，土渠渗漏严重，渠内杂草丛生，垮塌淤堵，不畅通；同时田间缺乏排水渠道，遇降雨易形成串排。

建设内容：格田整理1585.0亩，生物有机肥317.0吨。整治灌排渠8050m，人行便桥270处，渠道涵洞146.5m，量水标尺27处。整治机耕道（3.0米砼）2092.0m, 错车道5处，道路接口9处，整治生产路6503.0m，项目公示牌设计图1座，单体标识牌48个。

投资概算：2022年峨眉山市绥山镇高标准农田建设项目总投资600.00万元，中省财政农田建设补助资金300.00万元，县级财政农田建设补助资金300.00万元。

#### 6.3.3.4 2024年度项目

2024年度项目在计划在桂花桥镇友爱村、燕岗村，罗目镇廖林村、徐塘村、高枧村实施，拟建高标准农田面积为1.0万亩，项目区已建高标面积为16211.46亩，项目区基本农田面积为10031.69亩，基本农田面积占拟建规模的比例为100.0%，2024年项目区可上图图斑内两区面积7647.23亩，两区面积占拟建规模的比例为76.47%，属于平坝地区，项目区已于2013实施过相关项目，部分区域为已建高标准农田，但因为前期资金投入不高，再加上前期修建的农田基础设施经过长时间的运行，部分设施已有损坏，已达不到现行高标准农田相关规范的要求，需对原项目区进行提升改造。

表6.3-1 2024年度项目基本情况表

| 序号 | 规划年度 | 项目名称 | 建设地点 | 建设类型 | 拟建规模(亩) | 亩均投资需求(万元) | 投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 2024 | 四川省乐山市2024年峨眉山市高标准农田建设项目 | 桂花桥镇友爱村、燕岗村；罗目镇廖林村、徐塘村、高枧村 | 提升改造 | 10000 | 0.3 | 3000 |

农田现状：项目区部分田块经过原来项目的建设已较为规整，现主要对原项目区未进行土地调型的田地块进行调型。

项目区原始田地块小且土地不平整，大小不一，田地埂弯曲，田地高低不平，高差约0.2m～0.5m，形状不规则，耕作道和渠道走向随意性较大，缺乏统一布局和规划，田间分布零星荒地、台地，田土一直由农户自主经营，制约规模化生产和机械化作业，导致农民种植效率低下，农业生产收益较低。

交通现状：项目区交通较发达，主要出入道路有：峨汉高速、峨九路、103省道，对外交通条件优越，项目区内主要道路为水泥路，少部分道路为土路，组与组之间交通条件也较为方便，但路基较好，交通较便利。田间耕作道路不完善，大部分地块无机耕路到达，不便于生产生活。

水利工程现状：项目区部分农田基础设施不完善，部分未整治渠道为田间灌溉土渠，土渠渗漏严重，渠内杂草丛生，垮塌淤堵，不畅通；同时田间缺乏排水渠道，遇降雨易形成串排。项目区骨干水利工程完好率为60%，田间工程配套率40%，灌溉保证率60%，灌溉水利用系数为0.58。

建设内容：土地平整0.49万亩，土壤改良0.49万亩，灌溉与排水工程整治渠道7.9公里，提灌站2座，山坪塘3座，田间道路工程整治生产路8.7公里，整治机耕道9.4公里。

投资概算：四川省乐山市2024年峨眉山市高标准农田建设项目总投资3000.0万元。

#### 6.3.3.5 2025年度项目

2025年度项目在计划在九里镇吴庵村、农场村、临江村、付河村、顺江村实施，拟建高标准农田面积为0.39万亩，项目区已建高标面积为7070.11亩，项目区基本农田面积为3605.87亩，基本农田面积占拟建规模的比例为92.46%，2025年项目区可上图图斑内两区面积2886.34亩，两区面积占拟建规模的比例为74.01%，属于平坝地区，项目区已于2014实施过相关项目，部分区域为已建高标准农田，但因为前期资金投入不高，再加上前期修建的农田基础设施经过长时间的运行，部分设施已有损坏，已达不到现行高标准农田相关规范的要求，需对原项目区进行提升改造。

表6.3-1 2025年度项目基本情况表

| 序号 | 规划年度 | 项目名称 | 建设地点 | 建设类型 | 拟建规模(亩) | 亩均投资需求(万元) | 投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 2025 | 四川省乐山市2025年峨眉山市高标准农田建设项目 | 九里镇吴庵村、农场村、临江村、付河村、顺江村 | 提升改造 | 3900 | 0.3 | 1170 |

农田现状：项目区部分田块经过原来项目的建设已较为规整，现主要对原项目区未进行土地调型的田地块进行调型。

项目区原始田地块小且土地不平整，大小不一，田地埂弯曲，田地高低不平，高差约0.2m～0.5m，形状不规则，耕作道和渠道走向随意性较大，缺乏统一布局和规划，田间分布零星荒地、台地，田土一直由农户自主经营，制约规模化生产和机械化作业，导致农民种植效率低下，农业生产收益较低。

交通现状：项目区交通较发达，主要出入道路有：峨汉高速、峨九路、103省道，对外交通条件优越，项目区内主要道路为水泥路，少部分道路为土路，组与组之间交通条件也较为方便，但路基较好，交通较便利。田间耕作道路不完善，大部分地块无机耕路到达，不便于生产生活。

水利工程现状：项目区大部分耕地能得到灌溉，目前渠道运行状况良好，项目区部分农田基础设施不完善，部分未整治渠道为田间灌溉土渠，土渠渗漏严重，渠内杂草丛生，垮塌淤堵，不畅通；同时田间缺乏排水渠道，遇降雨易形成串排。项目区骨干水利工程完好率为60%，田间工程配套率45%，灌溉保证率60%，灌溉水利用系数为0.56。

建设内容：土地平整0.15万亩，土壤改良0.15万亩，灌溉与排水工程整治渠道2.5公里，提灌站1座，田间道路工程整治生产路3.0公里，整治机耕道2.5公里。

投资概算：2025年度项目总投资1170.0万元。

#### 6.3.3.6 2026年度项目

2026年度项目在计划在桂花桥镇棬鱼村实施，拟建高标准农田面积为0.26万亩，项目区已建高标面积为2896.06亩，项目区基本农田面积为2260亩，基本农田面积占拟建规模的比例为86.92%，2026年项目区可上图图斑内两区面积1686.39亩，两区面积占拟建规模的比例为64.86%，属于平坝地区，项目区已于2012—2015年实施过相关项目，部分区域为已建高标准农田，但因为前期资金投入不高，再加上前期修建的农田基础设施经过长时间的运行，部分设施已有损坏，已达不到现行高标准农田相关规范的要求，需对原项目区进行提升改造。

表6.3-1 2026年度项目基本情况表

| 序号 | 规划年度 | 项目名称 | 建设地点 | 建设类型 | 拟建规模(亩) | 亩均投资需求(万元) | 投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 2026 | 四川省乐山市2026年峨眉山市高标准农田建设项目 | 桂花桥镇棬鱼村 | 提升改造 | 2600 | 0.3 | 780 |

农田现状：项目区部分田块经过原来项目的建设已较为规整，现主要对原项目区未进行土地调型的田地块进行调型。

项目区原始田地块小且土地不平整，大小不一，田地埂弯曲，田地高低不平，高差约0.2m～0.5m，形状不规则，耕作道和渠道走向随意性较大，缺乏统一布局和规划，田间分布零星荒地、台地，田土一直由农户自主经营，制约规模化生产和机械化作业，导致农民种植效率低下，农业生产收益较低。

交通现状：项目区交通较发达，主要出入道路有：峨汉高速、峨九路，对外交通条件优越，项目区内主要道路为水泥路，少部分道路为土路，组与组之间交通条件也较为方便，但路基较好，交通较便利。田间耕作道路不完善，大部分地块无机耕路到达，不便于生产生活。

水利工程现状：项目区大部分耕地能得到灌溉，目前渠道运行状况良好，项目区部分农田基础设施不完善，部分未整治渠道为田间灌溉土渠，土渠渗漏严重，渠内杂草丛生，垮塌淤堵，不畅通；同时田间缺乏排水渠道，遇降雨易形成串排。项目区骨干水利工程完好率为55%，田间工程配套率35%，灌溉保证率50%，灌溉水利用系数为0.54。

建设内容：土地平整0.1万亩，土壤改良0.1万亩，灌溉与排水工程整治渠道2.2公里，山坪塘1座，田间道路工程整治生产路3.0公里，整治机耕道2.0公里。

投资概算：2026年度项目总投资780.0万元。

#### 6.3.3.7 2027年度项目

2027年度项目在计划在双福镇江场村（原同兴村）、石岗村、五星村实施，拟建高标准农田面积为0.44万亩，项目区已建高标面积为6149.71亩，项目区基本农田面积为4528.0亩，基本农田面积占拟建规模的比例为100%，2027年项目区可上图图斑内两区面积4276.91亩，两区面积占拟建规模的比例为97.20%，属于平坝地区，项目区已于2012—2013年实施过相关项目，部分区域为已建高标准农田，但因为前期资金投入不高，再加上前期修建的农田基础设施经过长时间的运行，部分设施已有损坏，已达不到现行高标准农田相关规范的要求，需对原项目区进行提升改造。

表6.3-1 2027年度项目基本情况表

| 序号 | 规划年度 | 项目名称 | 建设地点 | 建设类型 | 拟建规模(亩) | 亩均投资需求(万元) | 投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 2027 | 四川省乐山市2027年峨眉山市高标准农田建设项目 | 双福镇江场村（原同兴村）、石岗村、五星村 | 提升改造 | 4400 | 0.3 | 1320 |

农田现状：项目区部分田块经过原来项目的建设已较为规整，现主要对原项目区未进行土地调型的田地块进行调型。

项目区原始田地块小且土地不平整，大小不一，田地埂弯曲，田地高低不平，高差约0.2m～0.5m，形状不规则，耕作道和渠道走向随意性较大，缺乏统一布局和规划，田间分布零星荒地、台地，田土一直由农户自主经营，制约规模化生产和机械化作业，导致农民种植效率低下，农业生产收益较低。

交通现状：项目区交通较发达，主要出入道路有：成渝环线高速、乐峨大道，对外交通条件优越，项目区内主要道路为水泥路，少部分道路为土路，组与组之间交通条件也较为方便，但路基较好，交通较便利。田间耕作道路不完善，大部分地块无机耕路到达，不便于生产生活。

水利工程现状：项目区大部分耕地能得到灌溉，目前渠道运行状况良好，项目区部分农田基础设施不完善，部分未整治渠道为田间灌溉土渠，土渠渗漏严重，渠内杂草丛生，垮塌淤堵，不畅通；同时田间缺乏排水渠道，遇降雨易形成串排。项目区骨干水利工程完好率为50%，田间工程配套率35%，灌溉保证率50%，灌溉水利用系数为0.53。

建设内容：土地平整0.2万亩，土壤改良0.2万亩，灌溉与排水工程整治渠道3.9公里，提灌站1座，山坪塘2座，田间道路工程整治生产路4.8公里，整治机耕道5.2公里。

投资概算：2027年度项目总投资1320.0万元。

#### 6.3.3.8 2028年度项目

2028年度项目在计划在九里镇方碾村、汪家村、车箭村实施，拟建高标准农田面积为0.66万亩，项目区已建高标面积为13784.21亩，项目区基本农田面积为8165亩，基本农田面积占拟建规模的比例为100%，2028年项目区可上图图斑内两区面积3846.80亩，两区面积占拟建规模的比例为58.28%，属于平坝地区，项目区已于2014—2015年实施过相关项目，部分区域为已建高标准农田，但因为前期资金投入不高，再加上前期修建的农田基础设施经过长时间的运行，部分设施已有损坏，已达不到现行高标准农田相关规范的要求，需对原项目区进行提升改造。

表6.3-1 2028年度项目基本情况表

| 序号 | 规划年度 | 项目名称 | 建设地点 | 建设类型 | 拟建规模(亩) | 亩均投资需求(万元) | 投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 2028 | 四川省乐山市2028年峨眉山市高标准农田建设项目 | 九里镇方碾村、汪家村、车箭村 | 提升改造 | 6600 | 0.3 | 1980 |

农田现状：项目区部分田块经过原来项目的建设已较为规整，现主要对原项目区未进行土地调型的田地块进行调型。

项目区原始田地块小且土地不平整，大小不一，田地埂弯曲，田地高低不平，高差约0.2m～0.5m，形状不规则，耕作道和渠道走向随意性较大，缺乏统一布局和规划，田间分布零星荒地、台地，田土一直由农户自主经营，制约规模化生产和机械化作业，导致农民种植效率低下，农业生产收益较低。

交通现状：项目区交通较发达，主要出入道路有：峨九路、103省道，对外交通条件优越，项目区内现有机耕道6.5千米，生产道3.0千米，主要道路为水泥路，少部分道路为土路，组与组之间交通条件也较为方便，但路基较好，交通较便利。田间耕作道路不完善，大部分地块无机耕路到达，不便于生产生活。

水利工程现状：项目区大部分耕地能得到灌溉，目前渠道运行状况良好，项目区部分农田基础设施不完善，部分未整治渠道为田间灌溉土渠，土渠渗漏严重，渠内杂草丛生，垮塌淤堵，不畅通；同时田间缺乏排水渠道，遇降雨易形成串排。项目区骨干水利工程完好率为60%，田间工程配套率43%，灌溉保证率60%，灌溉水利用系数为0.56。

建设内容：土地平整0.30万亩，土壤改良0.30万亩，灌溉与排水工程整治渠道4.6公里，提灌站2座，山坪塘3座，田间道路工程整治生产路4.5公里，整治机耕道4.8公里。

投资概算：2028年度项目总投资1980.0万元。

#### 6.3.3.9 2029年度项目

2029年度项目在计划在桂花桥镇新联村、前锋村实施，拟建高标准农田面积为0.5万亩，项目区已建高标面积为7402.50亩，项目区基本农田面积为5336亩，基本农田面积占拟建规模的比例为100%，2029年项目区可上图图斑内两区面积2621.17亩，两区面积占拟建规模的比例为52.42%，属于平坝地区，项目区已于2011—2012年实施过相关项目，部分区域为已建高标准农田，但因为前期资金投入不高，再加上前期修建的农田基础设施经过长时间的运行，部分设施已有损坏，已达不到现行高标准农田相关规范的要求，需对原项目区进行提升改造。

表6.3-1 2029年度项目基本情况表

| 序号 | 规划年度 | 项目名称 | 建设地点 | 建设类型 | 拟建规模(亩) | 亩均投资需求(万元) | 投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 2029 | 四川省乐山市2029年峨眉山市高标准农田建设项目 | 桂花桥镇新联村、前锋村 | 提升改造 | 5000 | 0.3 | 1500 |

农田现状：项目区部分田块经过原来项目的建设已较为规整，现主要对原项目区未进行土地调型的田地块进行调型。

项目区原始田地块小且土地不平整，大小不一，田地埂弯曲，田地高低不平，高差约0.2m～0.5m，形状不规则，耕作道和渠道走向随意性较大，缺乏统一布局和规划，田间分布零星荒地、台地，田土一直由农户自主经营，制约规模化生产和机械化作业，导致农民种植效率低下，农业生产收益较低。

交通现状：项目区交通较发达，主要出入道路有：峨汉高速、峨九路，对外交通条件优越，项目区内主要道路为水泥路，少部分道路为土路，组与组之间交通条件也较为方便，但路基较好，交通较便利。田间耕作道路不完善，大部分地块无机耕路到达，不便于生产生活。

水利工程现状：项目区大部分耕地能得到灌溉，目前渠道运行状况良好，项目区部分农田基础设施不完善，部分未整治渠道为田间灌溉土渠，土渠渗漏严重，渠内杂草丛生，垮塌淤堵，不畅通；同时田间缺乏排水渠道，遇降雨易形成串排。项目区骨干水利工程完好率为60%，田间工程配套率45%，灌溉保证率60%，灌溉水利用系数为0.55。

建设内容：土地平整0.2万亩，土壤改良0.2万亩，灌溉与排水工程整治渠道3.9公里，提灌站1座，山坪塘2座，田间道路工程整治生产路5.1公里，整治机耕道5.2公里。

投资概算：2029年项目总投资1500.0万元。

#### 6.3.3.10 2030年度项目

2030年度项目在计划在绥山镇仙塘村、净安村，符溪镇雷场村实施，拟建高标准农田面积为0.46万亩，项目区已建高标面积为5691.66亩，项目区基本农田面积为4820亩，基本农田面积占拟建规模的比例为100.0%，2030年项目区可上图图斑内两区面积4498.21亩，两区面积占拟建规模的比例为97.79%，属于平坝地区，项目区已于2012年实施过相关项目，部分区域为已建高标准农田，但因为前期资金投入不高，再加上前期修建的农田基础设施经过长时间的运行，部分设施已有损坏，已达不到现行高标准农田相关规范的要求，需对原项目区进行提升改造。

表6.3-1 2030年度项目基本情况表

| 序号 | 规划年度 | 项目名称 | 建设地点 | 建设类型 | 拟建规模(亩) | 亩均投资需求(万元) | 投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 2030 | 四川省乐山市2030年峨眉山市高标准农田建设项目 | 绥山镇仙塘村、净安村，符溪镇雷场村 | 提升改造 | 4600 | 0.3 | 1380 |

农田现状：项目区部分田块经过原来项目的建设已较为规整，现主要对原项目区未进行土地调型的田地块进行调型。

项目区原始田地块小且土地不平整，大小不一，田地埂弯曲，田地高低不平，高差约0.2m～0.5m，形状不规则，耕作道和渠道走向随意性较大，缺乏统一布局和规划，田间分布零星荒地、台地，田土一直由农户自主经营，制约规模化生产和机械化作业，导致农民种植效率低下，农业生产收益较低。

交通现状：项目区交通较发达，主要出入道路有：成渝环线高速、G245国道、乐峨大道、306省道，对外交通条件优越，项目区内主要道路为水泥路，少部分道路为土路，组与组之间交通条件也较为方便，但路基较好，交通较便利。田间耕作道路不完善，大部分地块无机耕路到达，不便于生产生活。

水利工程现状：项目区大部分耕地能得到灌溉，目前渠道运行状况良好，项目区部分农田基础设施不完善，部分未整治渠道为田间灌溉土渠，土渠渗漏严重，渠内杂草丛生，垮塌淤堵，不畅通；同时田间缺乏排水渠道，遇降雨易形成串排。项目区骨干水利工程完好率为65%，田间工程配套率45%，灌溉保证率60%，灌溉水利用系数为0.56。

建设内容：土地平整0.18万亩，土壤改良0.18万亩，灌溉与排水工程整治渠道3.5公里，提灌站1座，机井1座，山坪塘2座，田间道路工程整治生产路4.3公里，整治机耕道4.5公里。

投资概算：2030年度项目总投资1380.0万元。

#### 6.3.3.11 2031—2032年度项目

2031年度项目计划在桂花桥镇、罗目镇、九里镇、龙池镇实施，拟建高标准农田面积为3.0万亩，项目区可上图永久基本农田图斑面积为3.16万亩，基本农田面积占拟建规模的比例为100%，项目区未实施过相关项目，2032年度项目计划在绥山镇、双福镇、符溪镇、胜利街道、峨山街道实施，拟建高标准农田面积为3.2万亩，项目区可上图永久基本农田图斑面积为3.22万亩，基本农田面积占拟建规模的比例为100%，项目区未实施过相关项目。

表6.3-1 2031-2032年度项目基本情况表

| 序号 | 规划年度 | 项目名称 | 建设地点 | 建设类型 | 可上图耕地面积（亩） | 拟建规模 | 亩均投资需求 | 亩均投资需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2031 | 四川省乐山市2031年峨眉山市高标准农田建设项目 | 桂花桥镇、罗目镇、九里镇、龙池 | 新建 | 31630.65 | 30000 | 0.3 | 9000 |
| 2 | 2032 | 四川省乐山市2032年峨眉山市高标准农田建设项目 | 绥山镇、双福镇、符溪镇、胜利街道、峨山街道 | 新建 | 32221.69 | 32000 | 0.3 | 9600 |

农田现状：项目区仅部分田块较为规整，大部分田地块小且土地不平整，大小0.2亩～2亩，田地埂弯曲，田地高低不平，高差约0.2m～0.5m，形状不规则，耕作道和渠道走向随意性较大，缺乏统一布局和规划，田间分布零星荒地、台地，田土一直由农户自主经营，制约规模化生产和机械化作业，导致农民种植效率低下，农业生产收益较低。

交通现状：项目区交通较发达，主要道路为水泥路，少部分道路为土路，组与组之间交通条件也较为方便，但路基较好，交通较便利。田间耕作道路不完善，大部分地块无机耕路到达，不便于生产生活。

水利工程现状：项目区大部分耕地能得到灌溉，目前渠道运行状况良好，项目区部分农田基础设施不完善，部分未整治渠道为田间灌溉土渠，土渠渗漏严重，渠内杂草丛生，垮塌淤堵，不畅通；同时田间缺乏排水渠道，遇降雨易形成串排。项目区骨干水利工程完好率为55%，田间工程配套率38%，灌溉保证率50%，灌溉水利用系数为0.54。

投资概算：2031年度项目总投资9000.0万元，2032年度项目总投资9600.0万元。

# 第七章  建设监管与后续管护

## 7.1质量监管

### 7.1.1建设质量

全面推行项目法人制、招标投标制、工程监理制、合同管理制，实现项目精细化管理，严格执行相关建设标准和规范，落实工程质量管理责任，确保建设质量。

做好项目勘察设计。择优选择有相应资质的单位承担项目勘察设计工作，在广泛调研和现场勘察基础上做好项目实施方案的编制工作。

保障施工质量。施工单位严格按照设计图纸、技术标准、操作规程组织施工，使用的原材料、中间产品、设施设备必须符合质量设计要求。

强化工程监理。监理单位要切实履行职责，按规定做好监理记录，及时收集、整理、归档监理资料，对施工现场存在的质量安全隐患及时下发整改通知单，督促整改并复查。

严格竣工验收。单项工程验收、项目初验和项目竣工验收要将实体工程质量作为验收重点，加强对隐蔽工程建设的监督和验收，确保工程全部达标。

### 7.2.2质量评价

依据高标准农田耕地质量长期定位监测点，跟踪监测土壤理化性状、区域性特征等指标。按照《耕地质量等级》（GB/T 33469-2016）国家标准，在建设前后分别开展耕地质量等级变更调查，评价高标准农田粮食产能水平，逐步实现“建设一片、调查一片、评价一片”。

### 7.2.3社会监督

充分尊重农民意愿，引导农民广泛参与，发挥社会舆论监督作用。推行项目信息公示制度，强化事前公示，在项目区设立公示牌，将高称准农田处以从模、建设内容、建设投资和建设单位等主体信息进行公示，让建设区域内土地权利各方全面了解项目建设情况，保障群众的知情权、参与权、表达权和监督权。

## 7.2竣工验收

### 7.2.1明确项目验收程序

按照“谁审批、谁验收、谁负责”原则，根据现行高标准农田建设项目验收管理办法，验收按照阶段性验收、县级初步验收、市级竣工验收的先后顺序组织开展，完成验收结果逐级上报，竣工验收结果报农业农村厅备案。阶段性验收由项目建设单位组织。县级初步验收由项目县（市、区）农业农村部门牵头组织。市级竣工验收由市农业农村部门牵头组织，也可委托第三方机构开展。对竣工验收合格的项目，核发农业农村部统一格式的竣工验收合格证书。

### 7.2.2工程移交

建设前，详细查清建设区域内的土地利用现状和权属状况，确保地类和面积准确，界址和权属清楚；建设中，充分尊重农民意愿，合理编制权属调整方案，有序推进土地归并，逐步解决耕地地块细碎化问题；工程竣工验收后，及时进行地类变更和重新确权登记发证，确保建成后的高标准农田位置明确、权属清晰、地类正确、面积准确，依法保障土地所有者或经营者的合法权益。工程竣工验收后，及时按照有关规定办理交付利用手续，做好登记造册，明确工程设施的所有权和使用权。需要变更权属的，及时办理变更登记发证，确保建成后的高标准农田权属清晰。

### 7.2.3及时规范建档归档

及时做好项目建设前、建设中、竣工验收后形成的文字影像与图表资料、管理资料、项目财务管理资料等收集、整理、组卷和存档工作，实现档案资料管理的数字化和信息化。

## 7.3上图入库

### 7.3.1规范方式

规范新建高标准农田上图入库工作，以最新土地利用现状图为底图，有效衔接已建高标准农田建设的清查评估成果。依据现行技术标准，统一数据结构、文件格式、命名规则、汇交接口等数据要求，确保入库信息完整、上图地块精准，实现“底数清、位置准、情况明”。严格新建高标准农田上图入库审查，建立县级负责、市级审批、省级复核的工作机制，严禁新建高标准农田与已成高标准农田地块重叠，严禁在非耕地上开展高标准农田建设，确保完成国家下达的规划目标任务。

### 7.3.2动态监管

综合运用航空航天遥感、卫星导航定位、地理信息系统、移动通信、区块链等现代信息技术手段，构建天空地一体的立体化监测监管体系，实现高标准农田建设有据可查、全程监控、精准管理。

## 7.4建后管护

（一）明确管护责任。完善高标准农田建后管护制度，明确地方各级政府相关责任，落实管护主体，压实管护责任。发挥村级组织、承包经营者在工程管护中的主体作用，落实受益对象管护投入责任，引导和激励专业大户、家庭农场、农民合作社等参与农田设施的日常维护。相关基层服务组织要加强对管护主体和管护人员的定期技术指导、服务和监管。

（二）健全管护机制。按照权责明晰、运行有效的原则，建立健全日常管护和专项维护相结合的工程管护机制。相关部门要做好灌溉与排水、农田林网、输配电等工程管护的衔接，确保管护机制落实到位。调动村级组织、受益农户、新型农业经营主体和专业管护机构、社会化服务组织等落实高标准农田管护责任的积极性，探索实行“田长制”“田保姆”、项目建管护一体化等方式，形成多元化管护格局。

（三）落实管护资金。各地要建立农田建设项目管护经费合理保障机制，制定管护经费标准，对管护资金全面实施预算绩效管理。对灌溉渠系、喷灌、微灌设施、机耕路、生产桥（涵）、农田林网等公益性强的农田基础设施管护，地方政府根据实际情况适当给予运行管护经费补助。完善鼓励社会资本积极参与高标准农田管护的政策措施，保障管护主体合理收益。鼓励开展高标准农田工程设施灾毁保险。

## 7.5严格保护利用

### 7.5.1强化用途管控

对已建成的高标准农田，要及时划为永久基本农田，实行特殊保护，坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，任何单位和个人不得损毁、擅自占用或者改变用途。严格耕地占用审批，经依法批准占用高标准农田的，要及时补充，确保高标准农田数量不减少、质量不降低。

### 7.5.2加强农田保护

推行合理耕作制度，实行用地养地有机结合，确保耕地可持续利用。对自然损毁的高标准农业，要纳入年度建设任务，及时进行修复或者补充建设。严禁将不达标的污水排入农田，严禁将生活垃圾、工业废弃物等污染物倾倒、排放、存放到农田。

### 7.5.3确保良田粮用

引导高标准农田集中用于重要农产品特别是粮食生产。引导作物一年两熟以上的粮食生产功能区至少生产一季粮食，种植非粮作物的要在一季后能够恢复粮食生产。在条件成熟的稻田区，以稳粮增收为目标，鼓励稻菜轮作、稻药轮作等模式，着力提升种粮效益、稳定粮食产量、保障粮食安全，实现“良田”产粮、产业兴旺、农民增收、业主获利等多方共赢。注重推广“粮经”“粮经饲”等绿色生态循环发展模式，大力开展间混套作，利用田边、地角、坡坎和零星土地发展田坎玉米、大豆，千方百计增加粮食总产量，确保粮食安全与农民增收致富两不误。

# 第八章  投资测算与资金筹措

## 8.1投资测算

### 8.1.1概算编制依据

一、编制原则

依照四川省水利厅〔2015〕9号颁布的《四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定》，主要建筑物级别为Ⅴ级，按此规模进行概算编制。

二、编制依据

本工程投资概算主要执行四川省水利厅现行有关规定、办法、定额、费率标准等。主要依据如下：

（1）四川省水利厅文颁发的《四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定》的通知（川水发〔2015〕9号）；

（2）四川省水利厅办公室（川水办〔2016〕109号）关于印发《营业税改增值税后〈四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定〉调整办法》（试行）的通知；

（3）四川省水利厅办公室关于印发《增值税调整后四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定相应调整办法》（川水函〔2019〕610号）

（4）《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函〔2019〕448号）

（5）四川省水利厅关于颁发《四川省水利水电建筑工程预算定额》《四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定》的通知（川水发〔2007〕20号）

（6）四川省水利厅关于印发《增值税税率调整后〈四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定〉相应调整办法》的通知

（7）独立费用：原则上计列项目管理费、工程勘测设计费、工程监理费等，按有关规定提取。

（8）项目管理费由县级农业农村部门按财政投入资金（包括中、省、市、县财政总和）的一定比例提取使用，1500万元以下的按不高于3%提取；超过1500万元的，其超过部分按不高于1%提取。

（9）其他与概算有关的文件和资料。

### 8.1.2投资测算

按照高标准农田亩均投资3000元测算。2021年到2030年规划期间峨眉山市新建高标准农田1.61万亩，改造提升3.71万亩，其中，新建高效节水灌溉面积0.20万亩，总投资1.5960亿元。

表8.1.2 投资测算表

| 项目 | 到2025年（万亩） | 到2030年（万亩） | 2011—2030年累计面积（万亩） | 亩均单价（元/亩） | 总投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新建高标准农田面积 | 1.61 | 0 | 1.61 | 3000 | 4830 |
| 改造提升高标准农田面积 | 1.39 | 2.32 | 3.71 | 3000 | 11130 |
| 合计 |  |  |  |  | 15960 |

2031年到2032年规划期间峨眉山市新建高标准农田6.20万亩，总投资1.86亿元。

## 8.2资金筹措

为拓宽高标准农田建设资金渠道，满足规划期内高标准农田建设资金的需求，要求进一步完善“以财政资金投入为主，社会资本投入为辅”的多元化资金筹措机制，落实各级财政资金投入，积极吸引各类社会投资，建立健全高标准农田建设投入稳定增长机制。

### 8.2.1积极争取财政资金投入

争取中央财政加大支持力度，各级财政要共同承担农田建设支出责任，优化财政支出结构，列入本级政府预算，安排必要资金投入高标准农田建设。加强资金使用管理和全过程绩效管理，提高资金使用效益。

### 8.2.2完善新增耕地指标调剂收益使用机制

加快推进高标准农田建设新增耕地核定工作，加强新增耕地指标省域内调剂统筹和收益调节分配，优先用于高标准农田建设再投入和债券偿还、贴息等，不断拓展高标准农田建设资金投入渠道。土地指标跨省域调剂收益要按规定用于增加高标准农田建设投入。

### 8.2.3引导社会资本投入

创新投融资模式，引导项目受益对象和农村集体经济组织等筹资投劳，撬动更多的工商、金融等社会资本和新型农业经营主体自筹资金投向高标准农田建设。

# 第九章  效益分析

## 9.1经济效益

高标准农田建成后，耕地地力平均提高0.5个等级以上，新建高标准农田亩均预计可提高粮食综合产能100公斤左右、改造提升高标准农田亩均预计可提高粮食综合产能80公斤左右，新建高标准农田耕地每亩节支250元左右，农民收入人均增加150元左右。改造提升农田每亩节支150元左右，农民收入人均增加100元左右。2021—2030年高标准农田建成后，新建高标准农田1.61万亩，改造提升高标准农田3.71万亩，预计年新增效益1571.5万元。高标准农田建成后，预计产生新增耕地805亩，预计新增耕地指标调剂收益2415万元。通过2011—2030年规划项目的实施，预计可带来经济总效益为3986.5万元。

表9.1-1经济效益表

| 项目 | 新建高标准农田 | 改造提升高标准农田 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 面积（万亩） | 1.61 | 3.71 | - |
| 亩均节支效益（元） | 250 | 150 | - |
| 亩均新增效益（元） | 150 | 100 | - |
| 新增耕地收益（万元） | 2415 | - | - |
| 合计（万元） | 3059 | 927.5 | 3986.5 |

## 9.2社会效益

### 9.2.1增强粮食安全保障能力

高标准农田建成后，能够加快补齐农田基础设施短板，提高水土资源利用效率，增强粮食生产能力和防灾抗灾减灾能力，实现“旱涝保收、宜机作业”。预计到2030年峨眉山市累计新建高标准农田1.61万亩，改造提升高标准农田3.71万亩，粮食产能稳定保障1.89亿斤以上，确保全省粮食总量平衡、基本自给、口粮绝对安全，促进经济社会可持续发展。

### 9.2.2推动现代化农业发展

拓宽了农业发展空间，优化了产业布局，促进农业新品种、新技术、新装备的推广与应用，推动农业经营主体、农业经营方式、生产方式、资源利用方式的转型升级。通过大力发展新型业态，农业规模化、专业化以及标准化的生产经营模式，促进了农业生产、生活、生态三大功能深度融合，能加快质量兴农、绿色兴农、品牌强农的步伐，助力乡村振兴战略实施。

### 9.2.3保护种粮农民积极性

高标准农田建成后，能够完善农田基础设施，提升耕地质量，改善农业生产条件，提高农业竞争力，农民种地不再“靠天吃饭”，有助于调动农民种粮积极性。

### 9.2.4助力乡村振兴

高标准农田建设是加快现代农业发展，助推乡村振兴的重要基础性工程。紧紧围绕“稳粮、优供、增效”目标，实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，大力推进高标准农田建设，不断改善农业基础设施条件，进一步巩固峨眉山市脱贫攻坚成果，为乡村振兴注入新动能。

## 9.3生态效益

### 9.3.1提高水土资源利用效率

通过推广渠道防渗、低压管道输水灌溉、微灌、喷灌、覆膜沟播、适水种植等综合节水措施，发展节水农业，灌溉水有效利用系数可提高20%以上，提高农业用水效率。推广测土配方施肥，增施有机肥，有效减少农田水土流失，提高耕地集约节约利用水平。

### 9.3.2改善农业生态环境

高标准农田建成后，亩均节药、节肥率均在10%以上，在降低农业投入成本的同时，能有效减轻农业面源污染，防治土壤酸化、潜育化和次生盐渍化。同时增加土壤有机质含量，改善土壤理化性状，可为良种和农业新技术、新装备的推广创造条件，推进现代农业园区种养循环和废弃物综合利用，促进资源节约和环境友好型生态农业建设。

### 9.3.3提升农田生态功能

高标准农田建成后，通过实施“五网”配套、生态修复、种养循环、质量提升和环境保护“五大工程”，因地制宜构建生态沟渠、道路、林网和塘堰湿地系统，可增强农田水土保持能力、改善小气候、增加林木蓄积量、防风固沙，在维护农田生态平衡的同时，实现农村田园景观化，为乡村生态宜居提供绿色屏障。

# 第十章  保障措施

## 10.1加强组织领导

### 10.1.1完善体制机制

落实高标准农田建设统一规划布局、统一建设标准、统一组织实施、统一验收考核、统一上图入库要求，构建集中统一高效的管理新体制。强化政府一把手负总责、分管领导直接负责的责任制，抓好规划实施、任务落实、资金保障、监督评价和运营管护等工作。农业农村局全面履行高标准农田建设集中统一管理职责，发改、财政、自然资源、水利部、林草等相关部门按照职责分工，密切配合，做好规划指导、资金投入、新增耕地核定等工作，协同推进高标准农田建设。农业农村局要在市级人民政府的领导下，逐级落实好建设任务和工作责任，有关部门要按照职责分工，主动协作配合，确保各项工作任务按期完成。加强建设资金全过程绩效管理，科学设定绩效目标，做好绩效运行监控和评价，强化结果应用，提高资金使用效益。

### 10.1.2加强行业管理

严把高标准农田建设从业机构资质审查关，提高勘察、设计、施工和监理等相关单位技术力量门槛，杜绝无资质或资质不符合要求的从业机构承接相关业务。大力推行信用承诺制度，依法依规建立健全高标准农田建设从业机构失信惩戒机制，加强行业自律和动态监管。

### 10.1.3强化队伍建设

加强高标准农田建设管理和技术服务体系队伍建设，强化人员配备，重点配强县乡两级工作力量，与当地高标准农田建设任务相适应。加快形成层次清晰、上下衔接的专业化人才队伍。加大技术培训力度，加强业务交流，提升高标准农田建设管理和技术人员的业务能力和综合素质。

## 10.2重视规划先行

根据全国、省高标准农田建设规划确定的总体目标和建设任务要求，编制县级高标准农田建设规划。全面摸清已建高标准农田数量、质量、分布和管护利用现状等，依照市级建设规划重点提出区域布局，确定重点项目，任务落实到乡镇。县级建设规划要将各项建设任务落实到村组、地块，明确时序安排。各级地方政府在编制本级高标准农田建设规划时，在建设目标、任务、布局以及重大项目安排上，结合国土空间规划、水利等相关规划，综合考虑资源环境承载力、粮食保障要求等因素，科学开展水资源论证，确定高标准农田建设区域，明确建设的重点区域、限制区域和禁止区域，高标准农田建设优先安排在骨干水网工程灌区范围内实施。

## 10.3加强资金保障

### 10.3.1加强政府投入保障

建立健全高标准农田建设投入保障机制，优化支出结构，将农田建设作为重点事项，按规定及时落实地方资金，压实地方投入责任，根据高标准农田建设任务、标准和成本变化，切实保障各项政府投入，重点支持高标准农田建设。

### 10.3.2完善多元化筹资机制

发挥政府投入引导和撬动作用，完善银企担合作机制，采取投资补助、以奖代补、财政贴息等多种方式，有序引导金融、社会资本和新型农业经营主体投入高标准农田建设。鼓励政府在债务限额内发行债券支持符合条件的高标准农田建设。政府专项债券用于农业农村的投入，要重点支持符合专项债券发行使用条件的高标准农田建设。加强新增耕地指标跨区域调剂统筹和收益调节分配，拓展高标准农田建设资金投入渠道。在高标准农田建设中增加的耕地作为占补平衡补充耕地指标在省域内调剂，所得收益用于高标准农田建设。在不加重农民负担的前提下，积极鼓励农民和农村集体经济组织自主筹资投劳，参与高标准农田建设和运营管理。

### 10.3.3统筹整合资金

健全完善涉农资金统筹整合使用机制，加大高标准农田建设投入，推进集中连片建设，集中力量办大事，确保完成规划目标任务。制定整合资金使用方案，统筹使用和有序投入各类相关资金，将任务和资金落实到地块，确保完成建设任务。

## 10.4加大科技支撑

### 10.4.1加强技术创新

针对涉及高标准农田建设、管理、保护全过程的“卡脖子”问题，加强科技研发前瞻布局，加大对农田防灾抗灾减灾能力提升、耕地质量科学研究、农田信息化监管等关键技术问题的攻关力度。明确阶段性目标，集成跨学科、跨领域优势力量，加快重点突破，推进科技创新成果转化，为高标准农田建设提供技术支撑。

### 10.4.2开展科技示范

大力引进和推广高标准农田建设先进实用工程与装备技术，加强农田建设与农机农艺技术的集成与应用。开展生态绿色农田、数字农田和土壤盐碱化、酸化、退化及工程性缺水等专项建设示范，引领相同类型区域高标准农田建设。实施区域化整体建设，在潜力大、基础条件好、积极性高的地区，推进高标准农田建设整区域示范。

## 10.5严格监督考核

### 10.5.1强化激励考核

加强对高标准农田建设资金全过程绩效管理，做好绩效运行监控和评价，对发现的问题及时督促整改，对履职不力、监管不严、失职渎职的，依法依规追究有关人员责任。坚持把廉政建设放在首位，坚守底线思维，加强风险防控，严肃廉政纪律和财经纪律，树立良好工作作风，确保项目安全、资金安全、队伍安全。

### 10.5.2动员群众参与

构建群众监督参与机制，积极引导农村集体经济组织、农民、社会组织等各方面广泛参与高标准农田建设工作，形成共同监督、共同参与的良好氛围。注重发挥农民群众的主体作用，激发耕地所有者、农民及新型农业经营主体等参与高标准农田项目规划、建设和管护等方面的积极性、主动性和创造性。

# 附件

附件1、峨眉山市高标准农田上图数据统计一张表

附件2、峨眉山市2011—2030年高标准农田年度规划任务表

附件1：                             峨眉山市高标准农田上图数据统计一张表

| 序号 | 项目原主管部门 | 项目名称 | 建设任务所属年度 | 项目所在乡镇 | 高标准农田建成面积(亩) | 总投资（万元） | 工程运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 财政(农发) | 峨眉山市2011年农业综合开发土地治理项目 | 2011 | 罗目镇廖林村、杨村、胡村、徐塘村 | 4966.55 | 628.70 | 良好 |
| 2 | 财政(农发) | 峨眉山市2012年农业综合开发土地治理项目 | 2012 | 桂花桥镇灯塔村、幸福村、友爱村 | 5010.04 | 591.07 | 良好 |
| 3 | 国土 | 峨眉山市符溪镇、新平乡和符溪镇战斗村等4个村两个改造完善高标准基本农田建设项目 | 2012 | 符溪镇钢铁村、战斗村、友谊村、丰收村、澜凼村、雷场村，新平乡新建村、净安村、汪坝村 | 17666.79 | 826.63 | 良好 |
| 4 | 财政(农发) | 峨眉山市2013年农业综合开发土地治理项目 | 2013 | 桂花桥镇幸福村、友爱村、燕岗村 | 4710.62 | 513.40 | 良好 |
| 5 | 国土 | 2013年峨眉山市龙池镇、双福镇、沙溪乡三个镇（乡）改造完善建设高标准基本农田项目 | 2013 | 龙池镇凤凰、莲花、马坪村；双福镇同兴、石岗、陈岗、冯岗村；沙溪乡桃林、回龙、袁岗、新路村 | 17536.41 | 923.09 | 良好 |
| 6 | 国土 | 峨眉山市乐都镇顺江村、元通村、红卫村、新和村、新堰村土地整理项目 | 2014 | 乐都镇顺江、元通、红卫、新和、新堰村 | 11872.44 | 882.75 | 良好 |
| 7 | 国土 | 峨眉山市九里镇汪家村等5个村土地整理项目 | 2014 | 九里镇汪家、李桥、宋湾、方碾、三义村 | 12797.50 | 1054.18 | 良好 |
| 8 | 国土 | 峨眉山市大为镇、沙溪乡3个改造完善建设高标准基本农田项目 | 2014 | 沙溪乡连峨、兴宏、林坝村；大为镇红花、双桥、射箭、林家、群达、中坪、金村村 | 14827.83 | 1064.06 | 良好 |
| 9 | 农业 | 峨眉山市2014年财政现代农业生产发展项目（水稻） | 2014 | 桂花桥镇红山村、庙稿村 | 3615.93 | 2557.61 | 良好 |
| 10 | 财政(农发) | 峨眉山市2014年农业综合开发高标准农田建设项目 | 2014 | 九里镇吴庵村、白衣村、农场村 | 4306.90 | 498.51 | 良好 |
| 11 | 财政(农发) | 峨眉山市2015年国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 2015 | 九里镇三义村、车箭村 | 3294.99 | 457.63 | 良好 |
| 12 | 国土 | 峨眉山市大为镇双河、大为、楠香、桃花村4个村改造完善高标准基本农田建设项目 | 2015 | 大为镇双河、大为、楠香、桃花村 | 7195.85 | 430.24 | 良好 |
| 13 | 农业 | 峨眉山市2015年粮食生产能力提升工程项目 | 2015 | 九里镇汪家村、宋塆村 | 2080.43 | 609.04 | 良好 |
| 14 | 农业 | 峨眉山市2015年财政现代农业生产发展项目（水稻） | 2015 | 乐都镇顺江村、园通村、红卫村 | 5091.59 | 2630.81 | 良好 |
| 15 | 财政(农发) | 峨眉山市2016年国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 2016 | 乐都镇新和村、新堰村 | 3772.18 | 582.48 | 良好 |
| 16 | 农业 | 峨眉山市2016年财政现代农业生产发展项目（水稻） | 2016 | 桂花桥镇庙稿村、红旗村、优胜村、前锋村、红山村 | 189.67 | 2252.67 | 良好 |
| 17 | 财政(农发) | 峨眉山市2017年国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 2017 | 新平镇汪坝村、新建村 | 4789.28 | 442.68 | 良好 |
| 18 | 财政(农发) | 峨眉山市2018年国家农业综合开发高标准农田建设项目 | 2018 | 龙门乡鸭池村、大村 | 5533.87 | 732.40 | 良好 |
| 19 | 国土 | 峨眉山市符溪镇黑桥村、汪坪村全面整治建设高标准农田项目 | 2018 | 符溪镇黑桥村、汪坪村 | 1011.70 | 164.89 | 良好 |
| 20 | 国土 | 峨眉山市双福镇江场村、露华村、双福村、塘房村、新华村、张岗村全面整治建设高标准农田项目 | 2018 | 双福镇江场村、露华村、双福村、塘房村、新华村、张岗村 | 13019.30 | 381.56 | 良好 |
| 21 | 农业农村 | 四川省乐山市峨眉山市2019年高标准农田建设项目 | 2019 | 桂花桥镇红旗村、前锋村、优胜村、前进村、新联村、新复村、红旗村 | 12000.00 | 3600.00 | 良好 |
| 22 | 农业农村 | 四川省乐山市峨眉山市2020年高标准农田建设项目 | 2020 | 符溪镇新乐村、天宫村、符泉村、符平村、符溪村，龙门乡玉兰村、毛天村 | 10000.00 | 3000.00 | 良好 |
| 合计 |  |  |  |  | 165289.87 | 24824.40 |  |
| 备注：已上图高标图斑扣除2020年变更数据的非耕地后面积为14.59万亩。 |  |  |  |  |  |  |  |

附表2:

峨眉山市2021—2030年高标准农田年度规划任务表                单位：亩

| 序号 | 规划年度 | 项目名称 | 建设地点 | 建设类型 | 建设规模 | 建设内容 | 建成年度 | 主导产业 | 亩均投资（万元） | 投资构成（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020 | 四川省乐山市2020年峨眉山市高标准农田建设项目 | 符溪镇新乐村、天宫村、符泉村、符平村、符溪村，龙门乡玉兰村、毛天村 | 新建 | 10000 | 符溪片区:土地平整工程2100亩，推广生物有机肥5000亩，推广土壤调理剂2100亩，整治排灌渠10389m，整治田间道17521m，开展耕地质量调查点位20个；续建国家和省共建耕地质量监测点位1个；龙门乡片区：坡改梯工程1000亩，生物有机肥5000亩，土壤调理剂1000亩。新建高效节水灌溉1500亩；新建0.4*0.4m排水渠5418m；整治山坪塘5座；新建100立方米蓄水池2口，新建300立方米蓄水池3口；新建农桥1座，整治生产路12748m，新建错车道14处，新建挡土墙56米，新建农资转运点2处。开展耕地质量调查点位17个；续建国家和省共建耕地质量监测点位1个；续建省县共建耕地质量监测点位1个。 | 2021 | 粮食、蔬菜、油料 | 0.3 | 3000 |
| 2 | 2021 | 四川省乐山市2021年峨眉山市大为镇高标准农田建设项目 | 大为镇双龙村、大为村、射箭村 | 新建 | 4100 | 田型调整总面积645亩，推广有机肥645亩，新建0.3*0.3m沟渠2572 m，新建高效节水灌溉面积0.05万亩。新建引水管道13955m，闸阀井42座，排泥阀13套，减压阀4套，排气阀16套，镇墩99座，田间输水管道0.8mpaDN63PE100管1396m、0.8mpaDN75PE100管 3912m，闸阀井108座；新建300立方米蓄水池7座；新建沉砂池1座.新建及整治道路9387m/19条，道路接口22处，弯道加宽23处，新建错车道21处，新建农资转运点1处，新建网格护坡500m。 | 2022 | 粮食、蔬菜、油料 | 0.3 | 1230 |
| 3 | 2022 | 四川省乐山市2022年峨眉山市绥山镇高标准农田建设项目 | 绥山镇任严村 | 新建 | 2000 | 格田整理1585.0亩，生物有机肥317.0吨。整治灌排渠8050m，人行便桥270处，渠道涵洞146.5m，量水标尺27处。整治机耕道（3.0米砼）2092.0m, 错车道5处，道路接口9处，整治生产路6503.0m，项目公示牌设计图1座，单体标识牌48个。 | 2023 | 粮食、蔬菜、油料 | 0.3 | 600 |
| 4 | 2024 | 四川省乐山市2024年峨眉山市高标准农田建设项目 | 桂花桥镇友爱村、燕岗村，罗目镇廖林村、徐塘村、高枧村 | 提升改造 | 10000 | 土地平整0.49万亩，土壤改良0.49万亩，灌溉与排水工程整治渠道7.9公里，提灌站2座，山坪塘3座，田间道路工程整治生产路8.7公里，整治机耕道9.4公里。 | 2025 | 粮食、蔬菜、油料 | 0.3 | 3000 |
| 5 | 2025 | 四川省乐山市2025年峨眉山市高标准农田建设项目 | 九里镇吴庵村、农场村、临江村、付河村、顺江村 | 提升改造 | 3900 | 土地平整0.15万亩，土壤改良0.15万亩，灌溉与排水工程整治渠道2.5公里，提灌站1座，田间道路工程整治生产路3.0公里，整治机耕道2.5公里。 | 2026 | 粮食、蔬菜、油料 | 0.3 | 1170 |
| 6 | 2026 | 四川省乐山市2026年峨眉山市高标准农田建设项目 | 桂花桥镇棬鱼村 | 提升改造 | 2600 | 土地平整0.1万亩，土壤改良0.1万亩，灌溉与排水工程整治渠道2.2公里，山坪塘1座，田间道路工程整治生产路3.0公里，整治机耕道2.0公里。 | 2027 | 粮食、蔬菜、油料 | 0.3 | 780 |
| 7 | 2027 | 四川省乐山市2027年峨眉山市高标准农田建设项目 | 双福镇江场村（原同兴村）、石岗村、五星村 | 提升改造 | 4400 | 土地平整0.2万亩，土壤改良0.2万亩，灌溉与排水工程整治渠道3.9公里，提灌站1座，山坪塘2座，田间道路工程整治生产路4.8公里，整治机耕道5.2公里。 | 2028 | 粮食、蔬菜、油料 | 0.3 | 1320 |
| 8 | 2028 | 四川省乐山市2028年峨眉山市高标准农田建设项目 | 九里镇方碾村、汪家村、车箭村 | 提升改造 | 6600 | 土地平整0.30万亩，土壤改良0.30万亩，灌溉与排水工程整治渠道4.6公里，提灌站2座，山坪塘3座，田间道路工程整治生产路4.5公里，整治机耕道4.8公里。 | 2029 | 粮食、蔬菜、油料 | 0.3 | 1980 |
| 9 | 2029 | 四川省乐山市2029年峨眉山市高标准农田建设项目 | 桂花桥镇新联村、前锋村 | 提升改造 | 5000 | 土地平整0.2万亩，土壤改良0.2万亩，灌溉与排水工程整治渠道3.9公里，提灌站1座，山坪塘2座，田间道路工程整治生产路5.1公里，整治机耕道5.2公里。 | 2030 | 粮食、蔬菜、油料 | 0.3 | 1500 |
| 10 | 2030 | 四川省乐山市2030年峨眉山市高标准农田建设项目 | 绥山镇仙塘村、净安村，符溪镇雷场村 | 提升改造 | 4600 | 土地平整0.18万亩，土壤改良0.18万亩，灌溉与排水工程整治渠道3.5公里，提灌站1座，机井1座，山坪塘2座，田间道路工程整治生产路4.3公里，整治机耕道4.5公里。 | 2031 | 粮食、蔬菜、油料 | 0.3 | 1380 |
| 合计 |  |  |  |  | 53200 |  |  |  |  | 15960 |